                                                                                                Утверждена 
Постановлением Главы администрации

                                                                    Тургеневского городского поселения 
                                                                     от   05.10. 2010 г. №  20 а
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
«ЧИСТАЯ ВОДА»
на 2010-2014 годы

РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ
АРДАТОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

п.ТУРГЕНЕВО
                                                         ПАСПОРТ

муниципальной целевой адресной программы «Чистая вода»
 на 2010 -2014 годы.

	Наименование программы
	Муниципальная целевая программа «Чистая вода»  на 2010 -2014 годы

	Основание для разработки программы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 30.08.2010 г. № 347 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 гг. » 

	Основные разработчики программы
	Администрация Тургеневского городского поселения 

	Цели и задачи программы, основные целевые показатели
	- улучшение обеспечения качественной питьевой водой, обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий экологической безопасности производства очистки сточных вод в системах канализации на территории района. 
- бесперебойное обеспечение в необходимом количестве качественной питьевой водой населения; 
- обеспечение гарантированного сохранения экологически безопасного химико - биологического состава сточной жидкости; 

- проведение реконструкции и капитального ремонта объектов водопровода и водоотведения. 
- строительство и внедрение установок по водоочистке, очистке сточных вод,  


	Срок и этапы реализации программы
	2010-2014 годы

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Качество воды в централизованном водоснабжении и сброса сточных вод в водные объекты должно соответствовать требованиям госстандартов 

	Система организации управления и контроль за исполнением программы
	Контроль за ходом реализации программы осуществляет комиссия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрации Ардатовского муниципального района.


1.Характеристика проблемы.
Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой – одна из актуальнейших проблем современности. Качественное питьевое водоснабжение является одним из важных условий защиты, поддержки и укрепления здоровья нации.
Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории Тургеневского городского поселения  МП  «Тургеневжилкомхоз».
Производственные показатели ресурсоснабжающих организаций
	Показатели
	Ед. изм.
	МП  

«Тургеневжилкомхоз»

	Объем поставки воды
	м3/сутки
	700 

	Протяженность сетей водоснабжения
	км.
	9,3

	Протяженность сетей водоотведения
	км.
	4,3

	Объем сброса сточных вод
	м3/сутки
	800 


Забор воды осуществляется из подземных источников. Обеспеченность запасами подземных вод составляет достаточное количество, но данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о  качестве водопроводной воды, в сетях за 2006-2008 гг. свидетельствуют о превышении предельно допустимых концентраций по многим показателям.  

	Показатели
	Ед. изм.
	Анализ воды 
	Требование не более

	Мутность
	мг/л
	11
	2,6

	Общая минерализация (сух. остаток)
	мг/л
	2477
	1000

	Жесткость общая
	мг/л
	35,0
	7,0

	Железо
	мг/л
	2,3
	0,3

	Кальций
	мг/л
	320
	200

	Магний
	мг/л
	231
	100

	Сульфаты
	мг/л
	1600
	500


Таким образом, в настоящее время существует потребность в доочистке воды, поставляемой жителям  п.Тургенево. 

Современное неудовлетворительное состояние водных объектов также показывает, что проблемы в области охраны вод от загрязнения значительно обострились и это подтверждается качеством сточных вод, которые попадают в р. Алатырь. 
	Показатели (мг/дм3)
	Анализ
	Требуемая степень очистки

	Аммоний-солевой 
	32,4
	0,5

	Нитриты
	0,1
	0,08

	Фосфаты
	5,04
	0,2

	Окисляемость бихроматная
	307,2
	30

	БПК-5
	62,1
	2,0

	Взвешен. вещества
	181
	12

	Нефтепродукты
	0,46
	0,05

	АПАВ
	3,5
	0,1


В результате длительной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, сложного финансового положения практически не производился капитально-восстановительный ремонт основных средств. Не выделяются средства на реконструкцию и строительство сооружений по очистке и улучшения качества питьевой воды, сточных вод. В связи с этим необходимо осуществление строительства новых сетей водопровода, строительство сооружений очистки воды, сточных вод.   
2. Основные цели и задачи Программы,  этапы ее реализации.
Главными целями программы являются улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экономической обстановки, охрана поверхностных водных объектов. 

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, внедрение технологии обработки воды.   
     
 
3. Перечень программных мероприятий.
          На основе проведенного анализа технического состояния комплексов водоснабжения и водоотведения на территории п.Тургенево определены следующие мероприятия по реализации Программы:
	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Госуд.заказчик

программного

мероприятия
	ед.

изм.
	количество

	
	
	
	
	2010

год
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство водоочистного
сооружения 
	Министерство
жилищно-коммунального хозяйства РМ
	ед.
	
	
	1
	
	
	1

	2
	Замена водопроводных сетей
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	 м
	1000
	1000
	400
	300
	300
	3000

	3
	Строительство артезианской скважины
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	ед.
	
	
	
	
	
	

	4
	Прокладка водопроводных сетей
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	км
	0.200
	0,200
	0,200
	
	
	0,600

	5
	Установка преобразователя чистоты тока для глубинных насосов
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	шт.
	
	2
	
	
	
	2

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка системы очистки сточных вод
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	ед.
	
	1
	
	
	
	1

	2
	Строительство самотечного коллектора
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	км.
	
	1,2
	
	
	
	1,2

	3
	Замена сетей водоотведения
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	км.
	0,200
	0,200
	0,200
	
	
	0,600

	4
	Строительство малогабаритных очистных сооружений 
	Министерство

жилищно-коммунального хозяйства РМ
	ед.
	
	
	
	1
	
	1


4. Механизм реализации программы.
           Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, средств бюджета муниципального образования, а также внебюджетных источников. 
В виду того, что в последнее время обстановка с обеспечением населения питьевой водой, загрязнением поверхностных водных объектов сильно осложнилась, а сложившиеся экономические условия не позволяют изыскать в бюджете муниципального образования необходимые финансовые средства на выполнение комплекса мероприятий по строительству систем водоочистки, очистных сооружений по очистке сточных вод, программа рассчитана на выделение средств из федерального бюджета в объеме ____ млн. рублей, средств республиканского бюджета в объеме _____млн. рублей.  

Расчетная стоимость мероприятий по строительству сооружений по очистке воды и сооружений по очистке сточных вод составляет _____        млн.рублей.

 Водоснабжение 
Строительство водопровода
- ул.Воробьевка
- ул.Энтузиастов
На основе анализа существующих систем водоочистки стоимость установки водоподготовки для получения питьевой воды из артезианской скважины в п.Тургенево – составляет  7,6  млн. рублей. В том числе:

- оборудование и материалы - 5,2 млн.рублей

          - монтажные и пусконаладочные работы - 0,6 млн. рублей

- строительство помещения для размещения установки - 1,2 млн. рублей

- замена водопроводных сетей  - 2,2 млн. рублей. 

Технологическая схема подготовки воды включает в себя следующие стадии:
- грубая очистка на сетчатом фильтре

- обезжелезивание с аэрацией 

- частичное обессоливание

- обеззараживание ультрафиолетовым излучением 
Водоотведение
Сооружения по очистке сточных вод в г.Ардатов и требуются однотипные, мощностью 800 куб.м/ сутки. Стоимость одной установки сооружений по очистке сточных вод составляет 60,0 млн. рублей, в в том числе:
- основное и вспомогательное оборудование – 25,2 млн. рублей

- проектные работы – 5,3 млн. рублей

- строительно-монтажные работы – 20,5 млн. рублей

- строительство помещения для размещения оборудования - 9 млн. рублей

Технологическая схема очистки сточных вод представляет собой следующее:

- механическая очистка

- биокаталитическая очистка

- стадия доочистки

- стадия обеззараживания
Строительство очистных сооружений в п.Тургенево – 20 млн. рублей

Установка системы очистки сточных вод в п.Тургенево – 60 млн. рублей

Программные мероприятия рассчитаны на 5 лет. 
Потребность в финансовых ресурсах при реализации программы.
тыс. рублей

	Источники финансирования
	п.Тургенево водоснабжение
	п.Тургенево водоотведение
	Итого

	Федеральный бюджет
	4560
	36000
	40560

	Республиканский бюджет
	2888
	22800
	25688

	Местный бюджет
	76
	600
	676

	Внебюджетные источники
	76
	600
	676

	Итого:
	7600
	60000
	67600


5. Оценка социально-экономической эффективности.

 Эффективность от реализации настоящей Программы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы  определяется:

1. Строительством станций водоочистки, что позволит значительно улучшить качество питьевой воды.

2. Устранением неблагоприятного воздействия на организм человека минеральных солей и микроэлементов и связанное с этим повышение уровня санитарно-гигиенического благополучия населения района.  

В экологическом аспекте эффективность Программы достигается за счет реализации водоохранных мероприятий направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов - улучшение качества воды водных объектов за счет ввода канализационных очистных сооружений. 
