РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » августа  2017г.                                                                                 № 392
Об утверждении проекта муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»   на 2018-2022 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского поселения Ардатов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене городского поселения Ардатов, а так же разместить на официальном сайте городского поселения Ардатов.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ардатов Калинина В.А.
Глава администрации

городского поселения Ардатов                                             А.В.Козлов

ПРОЕКТ
                          Утверждена 
постановлением администрации 

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района 
Республики Мордовия
от «___» ___________2017г. №____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды                                                городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы
Ардатов 2017 г.
Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники Программы
	Администрация городского поселения Ардатов; 
Граждане, их объединения; 
Заинтересованные лица;
Общественные организации; 
Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании.


	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 44835* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 10567 тыс. рублей,

в 2019 году – 6567 тыс. рублей,

в 2020 году – 11567 тыс. рублей,

в 2021 году – 8567 тыс. рублей,

в 2022 году – 7567 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 29590* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 6974 тыс. рублей,

в 2019 году – 4334 тыс. рублей,

в 2020 году – 7634 тыс. рублей,

в 2021 году – 5654 тыс. рублей,

 в 2022 году – 4994 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 13450* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 3170 тыс. рублей, 

в 2019 году – 1970  тыс. рублей,

в 2020 году – 3470   тыс. рублей,

в 2021 году – 2570  тыс. рублей,

в 2022 году – 2270   тыс. рублей;

средства местного бюджета муниципальных образований – 1795* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 423 тыс. рублей,

в 2019 году – 263  тыс. рублей,

в 2020 году – 463  тыс. рублей,

в 2021 году – 343  тыс. рублей,

в 2022 году – 303  тыс. рублей.



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Ардатов, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории городского поселения Ардатов пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного  пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в  процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.

Целью данной Программы как раз и является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2022 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории городского поселения Ардатов комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- создание единого информационного интернет - ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.
Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 2.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 17825 тыс. рублей, в том числе 11765 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5525 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 535 тыс. рублей средства муниципальных образований.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Ардатов о бюджете городского поселения Ардатов на соответствующие годы.

Предоставление субсидий бюджету городского поселения Ардатов осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном приложением 4 к Программе.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.
Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и городского поселения Ардатов.

Администрация городского поселения Ардатов осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 5.

Администрация городского поселения Ардатов организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    
Раздел 8. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории городского поселения Ардатов за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий -  единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий - га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения республики) -  процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  единиц.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  процент.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц -  процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя -  кв. м.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - шт. 

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства - штук.
Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.
9. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий

для инвалидов и других маломобильных групп населения
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Привлечение представителей общественных организаций инвалидов  и самих инвалидов к обсуждению и дальнейшему согласованию дизайн-проектов по благоустройству во дворах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. 

При реализации программы учитывается удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы



Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ
1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории  городского поселения Ардатов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по
благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников 

2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Республики)
	проценты
	

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	

	10
	Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. 


	шт.
	

	11
	Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
	шт.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2022 годы
Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	01.11.

2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в информационном бюллетене и на официальном сайте, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.09.
2017
	31.12.
2022
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Ардатов
Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	143
	143
	143
	143
	143

	
	
	всего
	
	
	
	
	3567
	3567
	3567
	3567
	3567

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	4620
	1980
	5280
	3300
	2640

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	2100
	900
	2400
	1500
	1200

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	280
	120
	320
	200
	160

	
	
	всего
	
	
	
	
	7000
	3000
	8000
	5000
	4000


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения
Ардатов» на 2018-2022 годы
Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 
на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий

	1
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 1
	372
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	2
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 3
	372
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	3
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 5
	564
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	4
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 7
	546
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	5
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 9
	734
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	6
	г.Ардатов, ул.Постникова, д. 11
	859
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	7
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.2
	334
	11
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	8
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.3
	365
	15
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	9
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.4
	359
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	10
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.5
	357
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	11
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.6
	639
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	12
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.7
	316
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора - 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	13
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.8
	317
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора - 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	14
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.9
	372
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	15
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.10
	359
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	16
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.11
	376
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	17
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.12
	392
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	18
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.14
	739
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	19
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.15
	727
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	20
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.16
	688
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	21
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.17
	728
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	22
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.26
	844
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	23
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.26А
	835
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	24
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.28
	850
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	25
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.30
	827
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	26
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.31
	721
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	27
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.32
	886
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	28
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.33
	722
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	29
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.34
	733
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	30
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.35
	743
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	31
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.36
	376
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	32
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.41
	1569
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	33
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.42
	1453
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	34
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.43
	960
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	35
	г.Ардатов, Микрорайон-2, д.1
	4017
	182
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 6 шт., установка освещения – 6 шт.

	36
	г.Ардатов, Микрорайон-2, д.3
	2607
	106
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 4 шт.

	37
	г.Ардатов, Микрорайон-2, д.5
	1367
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	38
	г.Ардатов, Микрорайон-2, д.5а
	1124
	70
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	39
	г.Ардатов, Микрорайон-2, д.15
	1083
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	40
	г.Ардатов, ул.Комсомольская, д.129
	372
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	41
	г.Ардатов, ул.Комсомольская, д.133
	270
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	42
	г.Ардатов, ул.Комсомольская, д.139
	558
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	43
	г.Ардатов, ул.К.Маркса, д.158
	349
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	44
	г.Ардатов, ул.Чапаева, д.33
	1029
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	45
	г.Ардатов, ул.Садовая, д.47а
	542
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	46
	г.Ардатов, ул.Садовая, д.49
	838
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	47
	г.Ардатов, ул.Садовая, д.49а
	1492
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	48
	г.Ардатов, ул.Садовая, д.51
	863
	52
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 3 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка освещения – 3 шт.

	49
	г.Ардатов, ул.Полевая, д.1а
	544
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	50
	г.Ардатов, ул.Советская, д.7а
	286
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 1 шт., установка урн для мусора 1 шт., установка освещения – 2 шт.

	51
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.13
	580,6
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	52
	г.Ардатов, Микрорайон-1, д.29Б
	589,9
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	53
	г.Ардатов, ул.Энергетиков, д.1
	544
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	54
	г.Ардатов, ул.Полевая, д.63а
	326
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2022 годы
Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 
на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	1
	Центральная  площадь
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.Дючкова
	4200
	ремонт покрытия, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора

	2
	Памятник Погибшим воинам в ВОВ и Аллея Славы
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, пер.Луначарского
	3800
	ремонт проездов, тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка ограждения, озеленение, ремонт памятника и бюстов героям,  ремонт мостика

	3
	Городской парк 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	5800
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт шахматного клуба, танцевальной площадки, ремонт памятника

	4
	Парк ДК 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	10000
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, ремонт ограждения, озеленение, ремонт памятников

	5
	Стадион
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, пер.Л.Толстого
	45000
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки


