В пгт. Тургенево с целью реализации  мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения на 2017 год» ведутся активные работы по благоустройству дворовых территорий посёлка.

Всего в этом году в Тургеневском городском поселении в рамках данной программы отремонтируют 9 дворовых территорий общей площадью более 800 кв.м. В каждом из дворов будут проведены работы согласно перечню программы: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, установка детских игровых и спортивных комплексов, устройство и ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, установка газонных ограждений.

Источником финансирования мероприятий являются средства федерального и местных бюджетов. Объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 1236 тыс. рублей. 

[image: image1.jpg]N

s

R\

4!
W\

AN

\
)

0
1)
\)
O

rM/ % /- N :é»
w;w/,// \

W

MM%

EL

R

-



В настоящее время ремонтные работы полным ходом идут на шести дворовых территориях посёлка: Заводская,53, Заводская,57, Молодёжная,2, Школьная,1, Школьная,3, Школьная,5.

На двух объектах посёлка работы завершены более чем на 90%. Это Заводская,53 и 57. 

[image: image2.jpg]


 Более 80% от общего объема выполнено во дворе домов,  расположенных по улице Молодёжная,2 и Школьная,3.

 Здесь, согласно перечню осталось установить малые архитектурные формы.                     
Аналогичная ситуация и по улице Школьна,1 и 5. Согласно проекту здесь также осталось установить малые архитектурные формы: скамейки, урны, песочницу, качели, оборудование автомобильных парковок. Следует отметить, что в данном проекте активное участие приняли жители дома, которые по собственной инициативе сами демонтировали старые ограждения вокруг газонной части.

В случае возникновения со стороны населения вопросов в связи с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения на 2017 год»  можно по телефонам: 8(83431)23625, (83431)23631, а также по адресу пгт. Тургенево, ул. Ленинская, д.8 «А».
