РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     28 ноября  2017г.                                                                                                 №  561
Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»   на 2018-2022 годы 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского поселения Ардатов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы» (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ардатов.

Глава администрации

городского поселения Ардатов                                                                          А.В.Козлов

                          Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия

от   28.11. 2017г. № 561      
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды                                               
городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы
Ардатов 2017 г.
Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники Программы
	Администрация городского поселения Ардатов; 

Граждане, их объединения; 

Заинтересованные лица;

Общественные организации; 

Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.



	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 9827,13* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1786,75 тыс.рублей, в 2019 году –1965,43 тыс. рублей, в 2020 году – 2144,10 тыс. рублей, в 2021 году – 1786,75 тыс. рублей, в 2022 году – 2144,10 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 6485,9* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1179,26 тыс. рублей, в 2019 году – 1297,18 тыс. рублей, в 2020 году – 1415,11 тыс. рублей, в 2021 году – 1179,26 тыс. рублей,  в 2022 году – 1415,11 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 2948,14* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 536,02 тыс. рублей,  в 2019 году – 589,64  тыс. рублей, в 2020 году – 643,23 тыс. рублей, в 2021 году – 536,02  тыс. рублей, в 2022 году – 643,23   тыс. рублей;

средства местного бюджета муниципальных образований – 393,09*тыс. рублей, в том числе: в 2018 году–71,47тыс. рублей, в 2019 году–78,63 тыс. рублей, в 2020 году–85,76тыс.рублей, в 2021 году–71,47тыс.рублей, в 2022 году–85,76тыс.рублей. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа


Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Ардатов, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.


Работа по благоустройству территории городского поселения Ардатов пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» на 2018-2022 год, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора,
и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающих в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территории.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.
Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов.


Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.


Программа рассчитана на период 2018-2022 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.


Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 3.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий


Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории городского поселения Ардатов комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.


Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 4.


Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 14740,701 тыс. рублей, в том числе:

- 11770,99 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5350,45 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 713,39 тыс. рублей средства муниципальных образований.


Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 5.


Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Ардатов о бюджете городского поселения Ардатов на соответствующие годы.


Предоставление субсидий бюджету городского поселения Ардатов осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном приложением 6 к Программе.

Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов


Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, входов в подъезды,
- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории,

- разработка смет, дизайн-проектов.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы


При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.


Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.


Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.


Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.


Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования.


К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.


Основные условия минимизации этой группы рисков:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.


Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Раздел 7. Механизм реализации Программы


Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.


Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и городского поселения Ардатов.


Администрация городского поселения Ардатов осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.


Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 6 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 7.


Критериями оценки отбора дворовых территорий на участие в программе осуществляется с учетом проведенной инвентаризации и с применением следующих критериев:

- наличие заявки на участие в программе;

- наличие и состояние асфальтового покрытия на дворовой территории;

- территориальная целостность совокупности дворовых территорий;

- количество квартир в МКД; 

- возможность выполнения полного объема работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных проектом муниципальной программы на финансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории.


Администрация городского поселения Ардатов организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    

Раздел 8. Оценка социально-экономической 

эффективности Программы


Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории городского поселения Ардатов за оцениваемый период.


Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.


Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 55 единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 12,31га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Ардатов) - 22,9 процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  1 единица.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,42 га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 6 процентов.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц - 0 процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0,48 кв. м.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

9. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения


Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.


Привлечение представителей общественных организаций инвалидов  и самих инвалидов к обсуждению и дальнейшему согласованию дизайн-проектов по благоустройству во дворах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. 


При реализации программы учитывается удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

Приложение 1. Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха (городских парков) на территории городского поселения Ардатов" на 2018-2022 годы

Приложение 1
к Государственной программе
"Формирование современной городской среды
на территории Республики Мордовия"
на 2018 - 2022 годы
Паспорт подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха (городских парков) на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы
	
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники подпрограммы
	Администрация городского поселения Ардатов;

Граждане, их объединения; Заинтересованные лица;

Общественные организации; Подрядные организации

	Цель подпрограммы
	повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городской парк)

	Задачи подпрограммы
	обустройство городских парков на территории городского поселения Ардатов;
привлечение жителей муниципальных образований к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов обустройства городских парков

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. Количество обустроенных городских парков - 1 единица. 
2. Площадь благоустроенных городских парков – 0,58 га 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2018 - 2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения подпрограммы
	объем финансирования подпрограммы составляет 4913,6 тыс. рублей <*>, в том числе: в 2018 году – 982,72 тыс.рублей; в 2019 году - 982,72 тыс.рублей; в 2020 году - 982,72 тыс.рублей; в 2021 году - 982,72 тыс.рублей; в 2022 году-982,72 тыс.рублей;
из них средства федерального бюджета – 3242,98 тыс. рублей <**>, в том числе:
в 2018 году – 648,59 тыс. рублей; в 2019 году - 648,59 тыс. рублей; в 2020 году - 648,59  тыс. рублей; в 2021 году -648,59  тыс.рублей; в 2022 году-648,59 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 1474,08 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 294,81 тыс. рублей; в 2019 году - 294,81 тыс. рублей; в 2020 году-294,81тыс.рублей; в 2021 году-294,81тыс.рублей;в 2022 году-294,81тыс.рублей;
средства местного бюджета муниципальных образований - 196,54 тыс. рублей <**>, в том числе:в 2018 году - 39,31 тыс. рублей; в 2019 году - 39,31 тыс. рублей; в 2020 году - 39,31 тыс. рублей;в 2021 году - 39,31тыс.рублей;в 2022 году-39,31тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	выполнение поставленных целей и задач подпрограммы, улучшение целевых индикаторов и показателей подпрограммы


*-объемы финансирования носят прогнозный характер.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных городов. Городские парки - это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению городского населения и повышению качества его жизни.

На сегодняшний день проблема состояния и развития парков является актуальной в городе, т.к. не получали необходимого финансирования, а подход к благоустройству парков не предполагал вовлечения местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства.
Разработка подпрограммы позволит решить вопросы по модернизации, улучшению городских парков города, реализовать современные проекты реконструкции парковых зон.
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городской парк).
Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
обустройство городских парков в городском поселении Ардатов;
привлечение жителей города к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов обустройства городских парков.
Подпрограмма рассчитана на период 2018 - 2022 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.
Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе следующих количественных и качественных индикаторов:
1. Количество обустроенных городских парков - 1 единица.
2. Площадь благоустроенных городских парков – 0,58 га.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы
Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории  городского поселения Ардатов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.
2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории
2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение 

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	10
	11
	12
	10
	12

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	2,4394
	1,2471
	3,7917
	2,3523
	2,4826

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	18,2
	20
	21,8
	18,2
	21,8

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Ардатов)
	проценты
	4,3
	2
	5,2
	4,4
	7

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	1
	
	
	
	

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,58
	
	
	
	

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	8,43
	
	
	
	

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	
	
	
	
	

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	0,66
	
	
	
	


Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения Ардатов»     на 2017 год

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству,

 входящих в состав минимального перечня работ

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения,

руб.*

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	1 м3
	1496,33

	2
	Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня)
	100 м2
	35061,88

	3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	100 м2
	38329,27

	4
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.


	5950

	
	[image: image1.jpg]



	Скамья со спинкой и подлокотниками  (2000х600х1000)
	

	5
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	2790

	
	[image: image2.jpg]



	Урна антивандальная (390х260х585)


	

	6
	Установка светильника вне зданий
	1 ед.
	9024

	
	[image: image3.jpg]



	          Опора наружного            освещения 


	


*-стоимость будет уточняться в соответствии со сметной документацией
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2022 годы
Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	01.11.

2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в информационном бюллетене и на официальном сайте, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.09.
2017
	31.12.
2022
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 
Ардатов» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Ардатов
Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1179,26
	1297,18
	1415,11
	1179,26
	1415,11

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	536,02
	589,63
	643,23
	536,02
	643,23

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	71,47
	78,62
	85,76
	71,47
	85,76

	
	
	всего
	
	
	
	
	1786,75
	1965,43
	2144,10
	1786,75
	2144,10

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	648,6
	648,6
	648,6
	648,6
	648,6

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	294,81
	294,81
	294,81
	294,81
	294,81

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	39,31
	39,31
	39,31
	39,31
	39,31

	
	
	всего
	
	
	
	
	982,72
	982,72
	982,72
	982,72
	982,72


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения
Ардатов» на 2018-2022 годы
Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы
	 
	
	Адрес
	Площадь дворовой территории
	Кол-во проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства дворовой территории 

	1
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.41
	6600
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2018

	2
	г.Ардатов
	Постникова, д.11
	3134
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	3
	г.Ардатов
	Постникова, д. 9
	2523
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	4
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 17
	1209
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	5
	г.Ардатов
	Постникова, д.5
	2570
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	6
	г.Ардатов
	Постникова, д. 7
	2384
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	7
	г.Ардатов
	Постникова, д.3
	1689
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	8
	г.Ардатов
	Постникова, д.1
	1492
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2018

	9
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.139
	821
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	10
	г.Ардатов
	Полевая, д. 1а
	1972
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	11
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.7
	466
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2019

	12
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.8
	500
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2019

	13
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.9
	466
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	14
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 10
	914
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	15
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.11
	1305
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	16
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.12
	1274
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	17
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.129
	650
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	18
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.133
	309
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2019

	19
	г.Ардатов
	К.Макрса, д. 158
	1647
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	20
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.6
	3062
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	21
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.2
	1778
	11
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	22
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.4
	1892
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	23
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 5
	2395
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	24
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д. 28
	922
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	25
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26
	3885
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	26
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26А
	2852
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	27
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.30
	3146
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	28
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.14
	1312
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	29
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.15
	2805
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	30
	г.Ардатов
	Садовая, д.49а
	6652
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2020

	31
	г.Ардатов
	Садовая, д.49
	3700
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2020

	32
	г.Ардатов
	Садовая, д.51
	782
	52
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2020

	33
	г.Ардатов
	Садовая, д.47а
	7574
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2020

	34
	г.Ардатов
	 ул.Советская,д.7а
	1989
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	35
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 42
	1801
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	36
	г.Ардатов
	Чапаева, д. 33
	3168
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	37
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 31
	2967
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	38
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.32
	1074
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	39
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.33
	3101
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	40
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д.34
	3312
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	41
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.35
	2585
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	42
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.36
	2167
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	43
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 43
	1359
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	44
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.3
	6402
	106
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2022

	45
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5
	1480
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	46
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5а
	2000
	70
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	47
	г.Ардатов
	ул.Энергетиков , д.1
	958
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	48
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.1
	1688
	182
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-6 шт., установка урн для мусора-6 шт., установка освещения–6 шт.
	2022

	49
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д. 15
	3004
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	50
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.29 Б
	2000
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	51
	г.Ардатов
	ул.Полевая, д. 63а
	224
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	52
	г.Ардатов
	пер. Луначарского, д.33а 
	650
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	53
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.13
	2050
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	54
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 3
	1806
	15
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	55
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.16
	2564
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2022


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2022 годы
Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства общественной территории 

	1
	Городской парк 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	5800
	ремонт и строительство тротуаров, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт шахматного клуба, танцевальной площадки, ремонт памятника им.В.И.Ленина
	2018


Приложение № 9 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения Ардатов»   на 2018-2022 годы
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

        и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Ардатов.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Ардатов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией городского поселения Ардатов в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация городского поселения Ардатов в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией городского поселения Ардатов неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Ардатов (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ардатов от 14.08.2017 № 389 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы», 

Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Ардатов, должны быть утверждены не позднее 31 марта 2017 года.
