РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АРДАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

431891,  РМ,  Ардатовский  район, р.п. Тургенево,  ул. Ленинская 8а,  тел. 2-36-25.

30.12.2016 г.                                                                                 № 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения  Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2026  годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  постановила:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016- 2026  годы

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Тургеневского городского поселения:                                 И.В. Аверьянов

Утверждена

Постановлением   администрации

Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от   30.12.2016 г. № 70

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2016- 2026  годы

1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Тургеневского городского  поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовияна 2016- 2026  годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовияна 2016- 2026 годы(далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия: 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д. 8а |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия: 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д. 8а |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, центра культуры; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; - развитие социальной инфраструктуры городского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Тургеневском городском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Тургеневского городского поселения; - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Проектирование и строительство детского сада. 2. Проектирование и капитальный ремонтМБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения». 3. Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2016-2026 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2016 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2026 годов составляет 197391,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 38230,0 тыс. рублей; 2017 год - 11129,0 тыс. рублей; 2018 год - 21443,0 тыс.рублей; 2019 год - 57739,0 тыс.рублей; 2020 год - 10750,0 тыс.рублей 2021-2026 годы - 58100,0тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Мордовия, бюджета Ардатовского муниципального района, бюджета Тургеневского городского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Пгт Тургенево расположен в восточной части Ардатовского района. Протяженность территории поселения с севера на юг 17,2 км и с запада на восток 7,5 км. Тургеневское городское поселение входит в состав Ардатовского  муниципального района.

Численность постоянного населения Тургеневского  городского поселения на 01.01.2016 года составляет 4865 человек.

В 2015 году родилось 31 человек, умерло 86 человек. Естественный прирост составил - -55 человек. На территорию поселения в 2015 году прибыло 108 человек, убыло 131 человек, миграционный  прирост населения - -23 человека.

В настоящее время в Тургеневском городском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 2243 женщин 2622 из них 526 несовершеннолетних детей.

На территории поселения проживает:

- в трудоспособном возрасте                                            - 2070 чел.

- пенсионеров                                                                    - 2269 чел.

- детей до 16 лет                                                                -   526 чел.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями уменьшения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Тургеневском городском поселении повторяет районные и республиканские проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период  является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Тургеневском городском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Тургеневского городского поселения Ардатовского района  утвержден решением совета депутатов Тургеневского городского поселения от 20 сентября 2012 года № 27 , согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана Тургеневского городского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением совета депутатов Тургеневского городского поселения от 20 сентября 2012 года № 27 утверждены правила землепользования и застройки Тургеневского городского поселения.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование. Образовательные учреждения Тургеневского городскогопоселенияАрдатовского муниципального района Республики Мордовия  представлены одним образовательным учреждением – МБО «Тургеневская средняя общеобразовательная школа»,  в котором в настоящее время обучается 400 человек, двумя детскими садами – МБДОУ Детский сад  «Рябинка» комбинированного вида с численностью 138 детей  и МБДОУ Детский сад  «Колобок» комбинированного вида с численность 75 детей.

Здравоохранение.На территории Тургеневского городского поселенияАрдатовского муниципального района Республики Мордовия работает фельдшерско-акушерский пункт и дневное терапевтическое отделение Ардатовской районной больницы.

Социально-бытовое обслуживание.

В поселке функционируют более 20 магазинов, 2 кафе, кулинария, пекарня, 2 отделения Почты Россия, отделение Сбербанка.

Спортивные и игровые объекты.

На территории Тургеневского городского поселенияАрдатовского муниципального района Республики функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный стадион, спортивные залы при школе.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории Тургеневского городского поселенияАрдатовского муниципального района Республики представлены МБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения», в состав которой входят 2 библиотеки.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – МБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения»,   Тургеневский физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, кафе;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения местногозначения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 12-35 чел/га.

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселенияопределялся по результатам оценки вариантов развития на 2026год.Всеварианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному снаибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранениезастроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около100% жилищного строительства на новых территориях составляютиндивидуальные жилые дома. В градостроительном аспекте вариантысоотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья вобщем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер,степень остроты ее в Республике Мордовия на уровне других
регионов страны. Надежды на решение демографических проблем, мерампо стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря напринимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнскогокапитала и пр.). В настоящее время принимаются активные шагипо улучшению основных показателей воспроизводства населения,оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состоянияздоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального планирования Республики Мордовия предусматривается необходимостьдальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на
улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведениепродуманной федеральной и региональной демографической имиграционной политики, направленной на преломление общероссийскойтенденции депопуляции населения.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет
улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой
демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так иза счет проведения руководством Республики Мордовия эффективноймиграционной политики.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.
Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.
Численность населения проживающего в пределах поселения зависит отвремени года. В летний период численность населения поселения
увеличивается за счет приезжих.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше
темпов его естественного роста.

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) в
пределах населенных пунктов:

устанавливается предельная (максимальная) численность
размещаемого в населенном пункте населения, соответствующая
укрупненному показателю (не более 40 га./1000 человек);

устанавливаются показатели использования территории, численности плотности   населения   на   территории   каждого   населенного   пункта,

сохраняющего таким образом исторический уклад жизни и ведения

хозяйства населением;

определяется потребность в территории и места размещения
инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры;

исходя из нормируемой расчетной плотности населения в кварталах снизкой ценностью селитебных территорий (в пределах 14 - 220 чел./га взависимости от типа жилой застройки) и размера предполагаемых жилых зоннаселенного пункта определяется нормативная численность населения надополнительно осваиваемых (застраиваемых) территориях населенногопункта.

Выявленные пространственные ресурсы территории поселения,
которые могут, а в случае с улучшением социально-экономической ситуации должны быть включены в состав населенных пунктов (незастроенныетерритории, неудобь, выпаса и сельскохозяйственные угодья) за пределамисуществующей границы застройки (административные границы населенныхпунктов на местности неустанавливались) составляют около 244,2 га. Они
позволят обеспечить расселение населения в расчетном 2026 году
минимальной численностью 244 человека. Полученная численность
населения является минимально возможной исходя из существующего
показателя обеспеченности населения жилой площадью и существующих
показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных
подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов, дачных
некоммерческих партнерств) - как обязательное условие сохранения облика
существующих населенных пунктов.

Численность населения (демографическая емкость) поселения в
условиях отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в
установленных таким образом границах населенного пункта может быть
запланирована в размере 750 человек. Для обеспечения прогнозируемой
динамики роста численности населения поселения, такого резерва
территории более чем достаточно. Однако при благоприятном социально-
экономическом сценарии развития поселения достижение этих показателей
численности населения вполне возможно и ранее, и значительно позднее
расчетного срока действия генерального плана.

Дополнительные территории в установленных границах населенных
пунктов планируются к застройке индивидуальными жилыми домами со
средними размерами земельных участков до 10 соток. Получаем
дополнительное количество индивидуальных жилых домов - 27 (с размеромсемьи 2,0 - 3,5 человека).

В соответствии с численностью населения устанавливаются и иные
параметры развития населенных пунктов поселения на расчетный период.

Таблица 1. Параметры развития пгт. Тургенево

| № |  |  |  | Дополнит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Период | Площадь села, га. | Численность населения, чел. | ельная площадь жилых зон населенн ого пункта, га. | Обеспече нность человека жилой площадь ю, кв.м. | Укрупненн ые показатели размеров жилых зон, га./1000 чел. |
| 1 | Существующий | 550 | 4865 | - | 23,6 | 40 |
| 2 | 2020 год | 553 | 4950 | 3 | 26-27 | 20 |
| 3 | 2026 год | 555 | 5109 | 5 | 30 | 14 |

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в
целом выделяются: обеспеченность основными
ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовыеи инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья,ситуация с доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития поселка обусловлены:

-	ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к
увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих
производственных объектов;

-	возрастанием жилищного строительства в поселении;

- размещение придорожных сервисных объектов в непосредственном
приближении к региональным автомобильным дорогам и центрам
населенных пунктов;

- системой общественных центров поселения - местных общественно-
деловых центров путем выделения нескольких фрагментов территории подразмещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдольосновных планировочных осей и на пересечениях улиц;

-	сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права
граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях восновном за счет индивидуальной жилой застройки;

- сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их вновых границах;

- необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных
территорий в определенном территориально-градостроительном виде,
представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий  и зон отдыха.

- Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 23,6 м2. Стратегиейсоциального и экономического развития Республики Мордовия намеченодовести этот показатель до 26-27 м2. в 2020 году. К расчетному сроку (2026 год) этот показатель должен составить 30 м2.

Таблица 2.Динамика жилищного фонда

| №№ пп | Период | Жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 114700 |
| 2 | 2020 год | 128700 |
| 3 | 2026 год | 153270 |

- Жилая застройка

- Жилищное строительство является приоритетным направлением
социально-экономической стратегии развития области. Жилая застройкабудет изменяться качественно. При обеспеченности жильем на расчетныйсрок 30 кв.м. в пересчете на одного жителя должно возрасти качествопланировочных решений. Оно будет иным. Будут соответствоватьнормативным показателям обеспеченность водой и энергоносителями. Врезультате мировых тенденций и изменений в качественном составе вжилищном фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительновысокой долей членов в трудоспособном возрасте и значительным числом
близлежащих центров обслуживания населения и мест приложения труда, расположенных на этой и сопредельных территориях.

- Прирост жилищного фонда поселения должен произойти за счет
большей части вновь осваиваемых территорий. Он будет состоять в
основном из одноквартирного жилья (индивидуальных домов).

- В целях увеличения темпов жилищного строительства государствомпредлагается активное привлечение средств областного и федеральногобюджетов, активное участие в реализации федеральной и региональнойпрограмм «Жилище», обеспечение жильем отдельных категорий граждан(ветеранов войн и т.п.), внедрение ипотечного кредитования.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Республики Мордовия»

- Закон Республики Мордовия от 01 октября 2008 года  N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"

- Генеральный план Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района  утвержденный решением сессии совета депутатов Тургеневского городского поселения от 20 сентября 2012 года № 27.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения на 2016-2026 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  Тургеневского городского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2016-2026 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения:

1. Проектирование и строительство детского сада.

2. Проектирование и капитальный ремонт МБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения».

3. Строительство и  ремонт автомобильных дорог местного значения

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Мордовия, бюджета Ардатовского  муниципального района, бюджета  Тургеневского городского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2026 годов составляет 197391,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -   38230,0 тыс. рублей;

2017 год -   11129,0 тыс. рублей;

2018 год -    21443 тыс.рублей;

2019 год -    57739,0 тыс.рублей;

2020 год -    10750,0 тыс.рублей

2021-2026 годы -    58100,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района на 2016-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Тургеневского городского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Развитие образования |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных организаций технологическим оборудованием |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 12000 |  | 11400 | 600 |  |  |  | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Рябинка» комбинированного вида |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 48300 |  | 44800 | 3500 |  |  |  | Строительство МБДОУ на 70 мест в п.Тургенево |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 60315 |  | 56200 | 4115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Развитие физической культуры и спорта |  | 2016 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Ремонт спортивных залов |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Оснащение спортинвентарём |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | Ремонт спортивных площадок |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Ремонт спортивных залов |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Оснащение спортинвентарём |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2026 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Ремонт спортивных залов и оснащение спортивным инвентарём |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1870 |  |  |  | 1870 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Строительство жилых домов |  | 2016 | 38130 |  |  |  |  |  | 38130 | Строительство 1230 кв.м. жилья |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 6814 |  |  |  |  |  | 6814 | Строительство 3 домов, 218 кв.м. |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5773 |  |  |  |  |  | 5773 | Строительство 2 домов, 185кв.м |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 8339 |  |  |  |  |  | 8339 | Строительство 3 домов, 220кв.м |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 9100 |  |  |  |  |  | 9100 | Строительство 3 домов, 220кв.м |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2026 | 54600 |  |  |  |  |  | 54600 | Строительство 18 домов, 1320кв.м |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 122756 |  |  |  |  |  | 122756 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача: развитие системы культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Развитие культуры |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4000 |  | 3880 |  | 120 |  |  | Реконструкция ДК для создания МКЦ в пгт.Тургенево |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3600 |  | 3492 |  | 108 |  |  | Реконструкция ДК для создания МКЦ в пгт.Тургенево |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1000 | 300 | 550 |  | 150 |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1350 |  | 1350 |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2026 | 2500 |  | 2000 |  | 500 |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12450 | 300 | 11272 |  | 878 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2016 | 38230 |  |  |  | 100 |  | 38130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 11129 |  | 3880 |  | 435 |  | 6814 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 21443 |  | 14892 |  | 778 |  | 5773 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 57739 | 300 | 45350 |  | 3750 |  | 8339 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10750 |  | 1350 |  | 300 |  | 9100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2026 | 58100 |  | 2000 |  | 1500 |  | 54600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 197391 | 300 | 67472 |  | 6863 |  | 122756 |  |  |  |  |

Раздел 4.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Таблица 4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Тургеневского городского поселения на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Респулики Мордовия, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 540 | 78 | -462 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м общей площади | 50кв.м. на 1 тыс. населения | 243,3 | 141,8 | -101,5 |
| 9 | Сельская библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 21,9 | 3,5 | -18,4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 389,3 | 125,8 | -263,5 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 486,6 | 139,7 | -346,9 |
| 18 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 на 1 тыс. чел. | 973,2 | 81,4 | -891,8 |
| 19 | Магазины кулинарии | м2торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 29,2 | 44 | 14,84 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пожарные депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 на 1 тыс. чел. | 1,9 | 2 | 0,1 |
| 26 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,168 | 1,644 | 0,476 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс. чел. | 2,4 | 2 | -0,4 |
| 32 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей | 1 | 2 | 1 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Тургеневского  городского поселения Ардатовского муниципального  района к 2026 году - 750 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Тургеневского  городского поселения:

- к 2026 году уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и газоснабжением составит 100%, в настоящее время обеспеченность газопроводом 98% , водопроводом 45%.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и  основного назначения дорог и улиц Тургеневского городского  поселения при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий,  создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Тургеневского  городского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Мордовия и муниципальных программ Ардатовского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Тургеневского  городского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных  Программой задач.