
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

 городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

Республики  Мордовия

Является официальным печатным

изданием   городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

05 марта  2018 года
                                                                                                                                             № 8
_____________________________________________________________________________________________ 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 марта 2018г.                                                                                                 № 68

О внесении изменений в постановление № 561 от 28.11.2017г «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»   на 2018-2022 годы» 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского поселения Ардатов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменений в постановление № 561 от 28.11.2017г «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»   на 2018-2022 годы».

2.  Изложить раздел «Паспорт муниципальной программы» в следующей редакции (прилагается).

3. Изложить пункт 1 раздела 4 в следующей редакции (прилагается).

4. Изложить приложения №№ 3; 6; 7; 8 в следующей редакции (прилагается).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ардатов.

Глава администрации

городского поселения Ардатов                                                                     А.В.Козлов

Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники Программы
	Администрация городского поселения Ардатов; 

Граждане, их объединения; 

Заинтересованные лица;

Общественные организации; 

Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.



	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 18977,99* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1745,39 тыс.рублей, в 2019 году –3012,80 тыс. рублей, в 2020 году – 3761,10 тыс. рублей, в 2021 году – 5180,10 тыс. рублей, в 2022 году – 5278,60тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 12714,0* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1340,47тыс. рублей, в 2019 году – 1988,45 тыс. рублей, в 2020 году – 2482,33тыс. рублей, в 2021 году – 3418,87 тыс. рублей,  в 2022 году – 3483,88 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 5504,89* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 335,11 тыс. рублей,  в 2019 году – 903,84  тыс. рублей, в 2020 году – 1128,33 тыс. рублей, в 2021 году – 1554,03 тыс. рублей, в 2022 году – 1583,58 тыс. рублей;

средства местного бюджета муниципальных образований – 759,10*тыс. рублей, в том числе: в 2018 году–69,81тыс. рублей, в 2019 году–120,51тыс. рублей, в 2020 году–150,44тыс.рублей, в 2021 году–207,20тыс.рублей, в 2022 году–211,14тыс.рублей. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 23891,49 тыс. рублей, в том числе:

- 12714,00 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5504,89 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 759,10 тыс. рублей средства муниципальных образований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2022 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение 

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	4
	11
	12
	12
	16

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	1,3466
	1,4579
	2,3812
	3,6925
	3,4249

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	7,3
	20
	21,8
	21,8
	29,1

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Ардатов)
	проценты
	2,6
	2,7
	3,6
	5,7
	8,5

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	
	1
	
	
	

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	
	0,58
	
	
	

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	
	8,43
	
	
	

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	
	
	
	
	

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	
	0,66
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Ардатов

Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1340,47
	2319,85
	2896,04
	3988,67
	4064,52

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	335,11
	572,43
	714,60
	984,21
	1002,93

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	69,81
	120,51
	150,44
	207,20
	211,14

	
	
	всего
	
	
	
	
	1745,39
	3012,80
	3761,10
	5180,10
	5278,60

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	945,87
	945,87
	945,87
	945,87

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	233,4
	233,4
	233,4
	233,4

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	49,13
	49,13
	49,13
	49,13

	
	
	всего
	
	
	
	
	
	1228,4
	1228,4
	1228,4
	1228,4


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2022 годы

Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы

	 
	
	Адрес
	Площадь дворовой территории
	Кол-во проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства дворовой территории 

	1
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.41
	6600
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2018

	2
	г.Ардатов
	Постникова, д.11
	3134
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	3
	г.Ардатов
	Постникова, д. 9
	2523
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	4
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 17
	1209
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	5
	г.Ардатов
	Постникова, д.5
	2570
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	6
	г.Ардатов
	Постникова, д. 7
	2384
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	7
	г.Ардатов
	Постникова, д.3
	1689
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	8
	г.Ардатов
	Постникова, д.1
	1492
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2019

	9
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.139
	821
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	10
	г.Ардатов
	Полевая, д. 1а
	1972
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	11
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.7
	466
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2019

	12
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.8
	500
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2019

	13
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.9
	466
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	14
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 10
	914
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	15
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.11
	1305
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	16
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.12
	1274
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	17
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.129
	650
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	18
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.133
	309
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	19
	г.Ардатов
	К.Макрса, д. 158
	1647
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	20
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.6
	3062
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	21
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.2
	1778
	11
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	22
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.4
	1892
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	23
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 5
	2395
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	24
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д. 28
	922
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	25
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26
	3885
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	26
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26А
	2852
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	27
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.30
	3146
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	28
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.14
	1312
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	29
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.15
	2805
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	30
	г.Ардатов
	Садовая, д.49а
	6652
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	31
	г.Ардатов
	Садовая, д.49
	3700
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	32
	г.Ардатов
	Садовая, д.51
	782
	52
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	33
	г.Ардатов
	Садовая, д.47а
	7574
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	34
	г.Ардатов
	 ул.Советская,д.7а
	1989
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	35
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 42
	1801
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	36
	г.Ардатов
	Чапаева, д. 33
	3168
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2021

	37
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 31
	2967
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	38
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.32
	1074
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	39
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.33
	3101
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	40
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д.34
	3312
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	41
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.35
	2585
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	42
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.36
	2167
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	43
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 43
	1359
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	44
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.3
	6402
	106
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2022

	45
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5
	1480
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	46
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5а
	2000
	70
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	47
	г.Ардатов
	ул.Энергетиков , д.1
	958
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	48
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.1
	1688
	182
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-6 шт., установка урн для мусора-6 шт., установка освещения–6 шт.
	2022

	49
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д. 15
	3004
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	50
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.29 Б
	2000
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	51
	г.Ардатов
	ул.Полевая, д. 63а
	224
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	52
	г.Ардатов
	пер. Луначарского, д.33а 
	650
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	53
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.13
	2050
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	54
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 3
	1806
	15
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	55
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.16
	2564
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2022


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2022 годы

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2022 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства общественной территории 

	1
	Городской парк 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	5800
	ремонт и строительство тротуаров, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт шахматного клуба, танцевальной площадки, ремонт памятника им.В.И.Ленина
	2019


Информационный  бюллетень  Ардатовского городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  № 8 от 05.03.2018г.

Учредитель: Совет  депутатов  городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  Республики  Мордовия

Тираж: 10 экз.













































