РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АРДАТОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
         431891, РМ, Ардатовский район, р.п.Тургенево, ул.Ленинская ,8а, тел.2-36-25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28 » ноября  2017 г.                                                                        №169  
	Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды  Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия на 2018-2022 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Тургеневского городского поселения , администрация Тургеневского городского поселения ,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Тургеневского городского поселения :                                     И.В.Аверьянов
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды  на территории
Тургеневского городского поселения
Ардатовского муниципального района
Республики Мордовия  на 2018-2022 годы»
р.п.Тургенево
Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы"
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Тургеневского городского поселения 

	Участники Программы
	Администрация Тургеневского городского поселения ; 
Граждане, их объединения; 
Заинтересованные лица;
Общественные организации; 
Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тургеневского городского поселения

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Тургеневского городского поселения;
Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения ;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании.


	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет  14500* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 6300 тыс. рублей,
в 2019 году – 4300 тыс. рублей,
в 2020 году – 1300 тыс. рублей,
в 2021 году – 1300тыс. рублей,
в 2022 году – 1300 тыс. рублей;

из них средства федерального и республиканского бюджета– 14240* тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 6248 тыс. рублей,
в 2019 году – 4248 тыс. рублей,
в 2020 году – 1248 тыс. рублей,

в 2021 году – 1248 тыс. рублей,

 в 2022 году – 1248 тыс. рублей;
средства местного бюджета муниципальных образований – 260* тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 52 тыс. рублей,
в 2019 году – 52  тыс. рублей,
в 2020 году – 52 тыс. рублей,
в 2021 году – 52  тыс. рублей,
в 2022 году – 52  тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.
Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Тургеневского городского поселения , их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории Тургеневского городского поселения  пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного  пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2022 годы» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в  процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.
Целью данной Программы как раз и является повышение качества и комфорта городской среды на территории Тургеневского городского поселения .

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Тургеневского городского поселения  с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2022 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в Приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия  Программы предусматривают проведение на территории Тургеневского городского поселения комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:
- создание единого информационного интернет - ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.
Перечень основных мероприятий  программы указан в Приложении 2.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 14500  тыс. рублей, в том числе 14240 тыс. рублей средства федерального бюджета и республиканского бюджета  и  260  тыс. рублей средства  муниципального образования.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в Приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Тургеневского городского поселения о бюджете Тургеневского  городского поселения  на соответствующие годы.
Предоставление субсидий бюджету Тургеневского городского поселения осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном Приложением 4 к Программе.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:
1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.
Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Тургеневского городского поселения .

Администрация Тургеневского городского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно Приложения 4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно Приложения 5.
Администрация Тургеневского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    
Раздел 8. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории Тургеневского городского поселения  за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий -  6.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,1.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 27%.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения  поселка) -  8 %.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 0.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  0 га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  0 процент.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц -  0 процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0  кв. м.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц – 0 шт. 

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства – 0 штук.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

9. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий

для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Привлечение представителей общественных организаций инвалидов  и самих инвалидов к обсуждению и дальнейшему согласованию дизайн-проектов по благоустройству во дворах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. 

При реализации программы учитывается удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения
Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 
  на 2018-2022 годы"
Целевые индикаторы
Программы "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы"
	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	6

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	0,1

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	27%

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Республики)
	проценты
	8%

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	0

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	0

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	0

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	0

	10
	Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. 


	шт.
	0

	11
	Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
	шт.
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения
Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 
  на 2018-2022 годы"
Перечень
основных мероприятий Программы "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия 
на 2018-2022 годы"
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Тургеневского городского поселения  
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация Тургеневского городского поселения  
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (создание единого интернет-сайта, информационные компании в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация Тургеневского городского поселения  
	01.09.
2017
	31.12.
2022
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения
Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 
  на 2018-2022 годы"
Порядок 

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Тургеневского  городского поселения.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по

благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников 

2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение №4 

к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 

  на 2018-2022 годы"
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в программу

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения .

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Тургеневского городского поселения , требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией Тургеневского городского поселения  в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация Тургеневского городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией Тургеневского городского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы"  (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации Тургеневского городского поселения  от 14.08.2017 №141 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы", 

Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы"  с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

Приложение 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 

  на 2018-2022 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации Программы "Формирование современной городской среды на территории
Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия на 2018-2022 годы"
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация Тургеневского городского поселения  
Участники:
граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1248
	1248
	1248
	1248
	1248

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	52
	52
	52
	52
	52

	
	
	всего
	
	
	
	
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	5000 
	3000 
	- 
	- 
	- 

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	всего
	
	
	
	
	5000 
	3000 
	 -
	 -
	- 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 

  на 2018-2022 годы"
Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2022 годы"
	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий

	1
	Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.30
	 3399
	120
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт.

	 2
	Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.30А
	1151
	26
	ремонт   тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт.

	3
	 Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.32
	1137
	131
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт.

	4
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.20
	2107
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	5
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.22
	2107
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	6
	Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.24
	1515
	26
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1шт.

	7
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.16А
	1249
	7
	ремонт   тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	8
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.14
	564
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	9
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.26
	2350
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения –1 шт.

	10
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.28
	700
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения –1 шт.

	11
	 Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.4
	1015
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	12
	 Р.п.Тургенево, ул.Школьная, д.7
	2208
	94
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора - 6 шт., установка освещения – 2 шт.

	13
	Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40 
	5291
	162
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора – 4 шт., установка освещения – 2 шт.

	14
	 Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40А
	5291
	117
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха -4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт.

	15
	 Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40Б
	1387
	33
	ремонт   тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.

	16
	 Р.п.Тургенево, ул.Энтузиастов, 2А
	1200
	20
	  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 

  на 2018-2022 годы"
Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения
 Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2018-2022 годы"
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	1
	 Парк 
	РМ, Ардатовский район, р.п.Тургенево, ул.Заводская
	4400
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, ремонт ограждения, озеленение, установка детской площадки

	2
	 Стадион
	РМ, Ардатовский район, р.п.Тургенево, ул.Зеленая
	15000
	ремонт проездов, тротуаров, освещение, установка скамеек , установка урн для мусора, ремонт ограждения,  установка спортивных сооружений, ремонт беговой дорожки


ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к  Программе «Формирование
современной городской среды на

территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

 Республики Мордовия 

  на 2018-2022 годы"
Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству,  входящих в состав минимального перечня работ
	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб.

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	1 м3
	1496,33

	2
	Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня)
	100 м2
	35061,88

	3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	100 м2
	38329,27

	4
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.
	3578,52

	5
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	980,93

	6
	Установка светильника вне зданий
	1 ед.
	1469,67


Перечень

визуалированных элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовых территориях

[image: image1.jpg]o
T
-
T
U
D

WWW.GALAD.RU

IHTOUON NOHWWBUN ‘Yd|| ¥ UALIOT 1MhaLJBQO OLE YdLl #3210 9L19dNI0 “Ydi] BN3ILO
Amiady xumorea KA ‘eLHUE XI9HAeMNIBL) g aLAHdagIag Axdaad uALI0Y — v HOI10 e

woHod1ey
J 3UWRL H UALIOT LMhaUI3Q0 OLE “OMHIMOLOU doHAUeHMLdag Lawudu ornaL) ‘wodAudon
J OiM3L3 SOHINMEE INMOIKHUTIO0D ‘UHWEE 9LI9dHLY) AEUHD LALIOT — HIILO UMHIDHULLQ

I9HOWEDS IMOL BUHIKOUOU anIAdYY “AtHoendos H oG T
WOIIA Tou WW 8 wod1lawent! XeHWa1MHOdN XITHERAQO- | BH BOLIATHIWONDd HNHIUMLIAED) e

auHeamKAIIgo U eXEOHRLIR

V199G :0IMHBhUOWA OU BAMHALULIED 198 e

) WW9/TX/6TXSLS

19doweed a1gHIMdegRl ‘€74l IGIMIMIBE GHAUALD ‘BUNALY OJOHIMMBE €3G — 200 e
WWOGZX/6ZXG /5 1adaweed aiqHindeges ‘gGd) 9L

-Uimee 9HauaL) ‘e1eHOQdEHNIOL 01OHHEEOAUEUIMQRLIIOLAED EN OUN3L) SOHIUITIEE — [O0 »

1004719084

501001 200-03-90%4d

, L | 100DEI0MN

4 cTdi - R YRHIAHWIOH 59 842 ekl 1504001 !&QmN,wo§§

L tzdl 541 T o (14 1oHT T nrent T To0d5z-o0RiM

5y o £2dt LT T A T2 1eiy 0502001 200-05T-90AHM

8 221} i HEH3AHIION 5 o5t LTI i) 10005 1-90RHI

o' tZdl T seRIkHm30H © 6ot 1o 9502001 T0G-001-904M

11 €zl [ 1 HEHIHIION se e T Y vzt T00001-90RHK

e wd T e wedbiino | T T T avzool 200°01-90A

oot L - g wwohenor mmé B Y S R T T TO0-02-90H
et iy | nminn | . |t | B T e

700 ‘Wow

.
it

100 Yow

11I
N _—

¥3ld3h

£00T-Z9E€71050-600-19%7€ AL

voxm ‘sodoatf yudornddal ‘80LIOW ‘UUNHELD
1 wdodulevy XiIaHHOdOTOHEIUDN ‘GOMUI)D
-0U XIHXTaL0N ‘soxdel SuHIMIEI0 ‘war
-emouy ‘HoHpo1d018e axoteL e ‘erdoudHedt
BUHOMMEY OI91DOHEWIHBIHM WOQBUD U UBH
-add ‘nonodma 3 Jodol ¥ NULA auHamaanQ

VHUHAULIE) IUHVYOULIO

W 0y CHYB08K BRI T A0HIVERMINEY
fjongry) mdswees smndeos)

HRRBIE FONHR B

WnieRudUTON W)

, wowts Wi aue

| <L e wedon 1o muEE sieuy

$9°0 3oHIN IH sginow audrbegy
ny 05 C0TEN GEHARHNOY

8 %01 %07 Sy

LO0-0£-90A%¥K

)|

visguholdAodong e
MIJOWWLIDWE0I WOHIUHIEWOdIMAE
wewdoH wuxIYsuodea 13A910138100) e
weldeTHerd wiunouuddod 1948101391000 e
UHBWIdE WANHBKAL D
suHendAuodu tHavnuddeoy LesHedxod
‘leHogdexvioy  MiIgHHesodUEMLMgRLIOL
-98) :0UM3L) JoHMIMeE JoHhoduodels e
BUHWedL0 WoLHanhug
-(DEON WKMNHO0DI98 I UOHALELD :QUALeKEdL] e
avadd
VOoHENII3dIE ¥ MI9GMRUOLIA ‘WanLiady
-ou wisgoxmodou > uoHaueld :DAudoy e

90 sKda)

WIGHAUOIHOH HNHIUUL39a)

varimAawnuidu

96




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]04.05.2017

YpHa ynuaHas mertamnueckas 20 i

ApTukyr: 55,01

Pevtuur:
(0 ronocos)
Mpoune
Axuua: 6 wr. no yene 1513 pPy6. 3a wr.
Lewa: Kon-go:
1 700 py6. (wr.) 1

[o6aeuTs K cpaBHeHuio

Haxo;:mrcg B pasgenax: yprl W nenensHuLbl

Onucanue MNapamerpoi

YpHa ynudHas metannuyeckas 20 n. OTNNYHbLIN MOMOLLHUK ANSt YUCTOThI nepen BXxonoM B 3naHue. 3epkanbHbli
KOpPMYC 13 NMCTOBOW HepkaBelLwL el cTany nerko O4uLLaeTca BOOOW, Jaxe nocne nerkoro BO3ropaHus.
Betpevatotes B mectax ans KYPeHUs nepen MeauumMHCKUM yupexaeHuem, 3aBooMm, oucom u T.4. YpHa
ynu4Has metannuyeckas 20 n. ons Mycopa Bkmtovyaert Hauly Ans oKypkoB u 6biykoB. Mpu 3akasze oT 6 nosuumi
AaHHOro ToBapa, Bbl NMosnyvaeTe KOPNOpaTMBHYIO ckaKy Ha obiLyo cyMMy, a Takke nokyrke ot 8000 py6nen

Becnnathyio goctasky no Mockse.

TR ————




