
ПРОЕКТ
                          Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия

От ___________.2019г. № _____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды                                               

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

Ардатов 2019г.
Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники Программы
	Администрация городского поселения Ардатов; 

Граждане, их объединения; 

Заинтересованные лица;

Общественные организации; 

Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 55. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 12,31га.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 23,4 процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 1 ед.
6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,58га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 8,43 процентов.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0,66кв.м.
10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) -  58шт.

	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2024 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 19142,04* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1745,39 тыс.рублей, в 2019 году – 1345,55 тыс. рублей, в 2020 году – 2403,64 тыс. рублей, в 2021 году – 3573,45 тыс. рублей, в 2022 году – 4468,85 тыс. рублей, в 2023 году – 2582,9 тыс. рублей, в 2024 году – 3022,29 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 17586,9* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1340,47тыс. рублей, в 2019 году – 1256,66 тыс. рублей, в 2020 году – 2244,82 тыс. рублей, в 2021 году – 3337,34  тыс. рублей,  в 2022 году – 4173,23тыс. рублей, в 2023 году – 2411,7 тыс. рублей, в 2024 году – 2822,68 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 666,69* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 335,11 тыс. рублей,  в 2019 году – 25,65  тыс. рублей, в 2020 году – 45,81 тыс. рублей, в 2021 году – 68,1 тыс. рублей, в 2022 году – 85,2 тыс. рублей, в 2023 году – 49,21 тыс. рублей, в 2024 году – 57,61 тыс. рублей;

средства местного бюджета муниципальных образований – 888,45*тыс. рублей, в том числе: в 2018 году–69,81тыс. рублей, в 2019 году–63,24тыс. рублей, в 2020 году–113,0тыс.рублей, в 2021 году–168 тыс.рублей, в 2022 году–210,40 тыс.рублей, в 2023 году – 122,0 тыс. рублей, в 2024 году – 142,0 тыс. рублей. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа


Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Ардатов, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.


Работа по благоустройству территории городского поселения Ардатов пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.


В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.


Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 год, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя: ремонт дворовых проездов, устройство парковок, оборудование детских площадок; обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, устройство тротуаров и пешеходных дорожек, и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающих в себя:
оборудование спортивных площадок; озеленение территории; устройство приспособлений для сушки белья; разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов, иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.
Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации,
 а также целевых индикаторов и показателей
Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов и уровня вовлечен​ности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов мест​ного значения.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение сле​дующих задач:
1) благоустройство дворовых территорий многоквартир​ных домов, отобранных по результатам отборов, в соответствии с правилами, установленными администрацией городского поселения Ардатов (приложение 6);
2) благоустройство общественных территорий городского поселения Ардатов (приложение 7);
3)  привлечение жителей муниципальных образований к участию в при​нятии решений по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству, мероприятий и реализации проектов благоустройства, в том числе проведение рейтингового голосования.
Подпрограмма рассчитана на период 2018 - 2024 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.
Целевые индикаторы выполнения подпрограммы по годам приведены в приложении 2.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и меро​приятий регионального проекта подпрограммы
Достижение целей подпрограммы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей под​программы, осуществляется путем реализации мероприятий, предусматривающих комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно​-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, ор​ганизаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.
Мероприятия проекта направлены на создание механизмов развития комфортной го​родской среды, комплексного развития городского поселения Ардатов с учетом индекса качества городской среды и включают в себя:
1)  мероприятия по формированию комфортной городской среды (бла​гоустройство дворовых территорий, общественных территорий, строитель​ство объектов капитального строительства). При этом благоустройство дво​ровых территорий осуществляется исходя из следующих перечней работ:
·  минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя ремонт дворовых проездов, устройство парковок, оборудование детских площадок; обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, устройство тротуаров и пешеходных дорожек (далее - ми​нимальный перечень работ);
·  дополнительный перечень работ по благоустройству включает в себя оборудование спортивных площадок; озеленение территории; устройство приспособлений для сушки белья; разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов, иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами (далее - дополнитель​ный перечень работ).
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории исходя из дополнительного перечня работ допускается только при наличии всех эле​ментов благоустройства, входящие в минимальный перечень работ;
​
Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в про​цесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:
проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъ​ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проек​тируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории обще​го пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных ин​фраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для ро​дителей учащихся;
индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электрон​ной почте или по телефону;
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сооб​ществ;
установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 4.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Администрация городского поселения Ардатов вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Ардатов при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.
Администрация городского поселения Ардатов вправе исключать из адресного перечня, указанного в приложении 6 к программе, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории не позднее последнего года реализации программы в порядке, предусмотренном Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Ардатов от 14.08.2017 года № 388, при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.
Администрация городского поселения Ардатов вправе проводить мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета городского поселения Ардатов.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 19142,04 тыс. рублей, в том числе:

- 17586,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 666,69 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 888,45 тыс. рублей средства муниципальных образований.


Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 5.
Объемы ресурсного обеспечения государственной программы подле​жат ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Ардатов о бюджете городского поселения Ардатов на соответствующие годы.
Правила предоставления и распределения субсидий из республикан​ского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образова​ний в целях софинансирования муниципальных программ формирования со​временной городской среды на 2018-2024 годы (далее - Правила) и распре​деление субсидий на реализацию мероприятий государственной программы, определяются отдельными нормативными правовыми актами Правительства Республики Мордовия, установленном приложением 5 к Программе.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов


Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, входов в подъезды,

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек,

- оборудование детских площадок,

- устройство парковок.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование спортивных площадок, 

- озеленение территории, 

- устройство приспособлений для сушки белья,

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверной сметной стоимости), дизайн-проектов, 

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории исходя из дополнительного перечня работ допускается только при наличии всех элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень.  
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы


При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.


Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.


Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.


Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.


Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования.


К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.


Основные условия минимизации этой группы рисков:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.


Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Раздел 7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и городского поселения Ардатов.

Администрация городского поселения Ардатов осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

         Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок по результатам которого  формирует адресный перечень  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 6 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 7. 

Дворовые территории включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Ромодановского сельского поселения от 14.08.2017г. № 388.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

 Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу городского поселения Ардатов «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Ромодановского сельского поселения от 14.08.2017г. № 388.

Администрация городского поселения Ардатов организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».   

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к муниципальной программе).

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 9 к муниципальной программе).
3. Порядок аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Ардатов (приложение 10 к муниципальной программе).

4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (приложение 11 к муниципальной программе).

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу (приложение 12 к муниципальной программе).

6. Порядок привлечения инвесторов   (приложение 13 к муниципальной программе).
Раздел 8. Оценка социально-экономической 

эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории городского поселения Ардатов за оцениваемый период.


Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.


Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 55 единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 12,31га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 %.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Ардатов) - 22,9 %.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  1 единица.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,58 га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 8,43%.
8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц - 100 процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0,66 кв. м.
10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) -  58шт.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

Настоящий  Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ на территории городского поселения Ардатов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству на безвозмездной основе в форме трудового участия. 

Трудовое участие может быть выражено: 

- в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: 

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Целевые индикаторы (показатели)
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

	N
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	4
	4
	10
	11
	9
	8
	9

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	1,3466
	0,8135
	0,8677
	2,5696
	2,9707
	2,2406
	1,4944

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	7
	7
	18
	20
	16
	15
	16

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Ардатов)
	%
	2,6
	1,1
	2,4
	3,8
	4,6
	4,9
	4,2

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	-
	-
	-
	0,58
	-
	-
	-

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	%
	-
	-
	-
	8,43
	-
	-
	-

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	-
	-
	-
	0,66
	-
	-
	-

	10
	10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) 
	шт.
	10
	9
	7
	10
	6
	9
	7


Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения Ардатов»  на 2018-2024 годы
Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству,

 входящих в состав минимального перечня работ

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения,

руб.*

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	1 м3
	1323,00

	2
	Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня)
	100 м2
	20772,72

	3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	100 м2
	40297,14

	4
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.


	5438,50

	
	[image: image1.jpg]



	Скамья со спинкой и подлокотниками  (2000х600х1000)
	

	5
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	1600

	
	[image: image2.jpg]



	Урна антивандальная (390х260х585)


	

	6
	Установка светильника вне зданий
	1 ед.
	6351,50

	
	[image: image3.jpg]



	          Опора наружного            освещения 


	


*-стоимость будет уточняться в соответствии со сметной документацией
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2024 годы

Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	01.11.

2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	01.11.

2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в информационном бюллетене и на официальном сайте, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.09.

2017
	31.12.

2024
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год
	на 2023 год
	на 2024 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Ардатов

Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1340,47
	1256,66
	2259,39
	3359,0
	4200,3
	2427,3
	2841,0

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	335,11
	25,65
	31,25
	46,45
	58,15
	33,60
	39,29

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	69,81
	63,24
	113,0
	168
	210,40
	122,0
	142,0

	
	
	всего
	
	
	
	
	1745,39
	1345,55
	2403,64
	3573,45
	4468,85
	2582,9
	3022,29

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	3781,8
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	1719,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	229,2
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	всего
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	5730,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха (городских парков) в Республике Мордовия" на 2018 - 2024 годы
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	 
	
	Адрес
	Площадь дворовой территории
	Кол-во проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства дворовой территории 

	1
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.41
	6600
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2018

	2
	г.Ардатов
	Постникова, д.11
	3134
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2018

	3
	г.Ардатов
	Постникова, д. 9
	2523
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	4
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 17
	1209
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	5
	г.Ардатов
	Постникова, д.5
	2570
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	6
	г.Ардатов
	Постникова, д. 7
	2384
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	7
	г.Ардатов
	Постникова, д.3
	1689
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	8
	г.Ардатов
	Постникова, д.1
	1492
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2019

	9
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.139
	821
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	10
	г.Ардатов
	Полевая, д. 1а
	1972
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	11
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.7
	466
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	12
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.8
	500
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	13
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.9
	466
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	14
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 10
	914
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	15
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.11
	1305
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	16
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.12
	1274
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	17
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.129
	650
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	18
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.133
	309
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	19
	г.Ардатов
	К.Маркса, д. 158
	1647
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	20
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.6
	3062
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	21
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.2
	1778
	11
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	22
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.4
	1892
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	23
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 5
	2395
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	24
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д. 28
	922
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	25
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26
	3885
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	26
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26А
	2852
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	27
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.30
	3146
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	28
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.14
	1312
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	29
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.15
	2805
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	30
	г.Ардатов
	Садовая, д.49а
	6652
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	31
	г.Ардатов
	Садовая, д.49
	3700
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	32
	г.Ардатов
	Садовая, д.51
	782
	52
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	33
	г.Ардатов
	Садовая, д.47а
	7574
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	34
	г.Ардатов
	 ул.Советская,д.7а
	1989
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	35
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 42
	1801
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	36
	г.Ардатов
	Чапаева, д. 33
	3168
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	37
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 31
	2967
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	38
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.32
	1074
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	39
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.33
	3101
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	40
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д.34
	3312
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	41
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.35
	2585
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	42
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.36
	2167
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	43
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 43
	1359
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2023

	44
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.3
	6402
	106
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2023

	45
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5
	1480
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	46
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5а
	2000
	70
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	47
	г.Ардатов
	ул.Энергетиков , д.1
	958
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	48
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.1
	1688
	182
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-6 шт., установка урн для мусора-6 шт., установка освещения–6 шт.
	2024

	49
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д. 15
	3004
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	50
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.29 Б
	2000
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	51
	г.Ардатов
	ул.Полевая, д. 63а
	224
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	52
	г.Ардатов
	пер. Луначарского, д.33а 
	650
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	53
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.13
	2050
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	54
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 3
	1806
	15
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	55
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.16
	2564
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2024


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2024 годы

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства общественной территории 

	1
	Городской парк 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	5800
	ремонт и строительство тротуаров, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт шахматного клуба, танцевальной площадки, ремонт памятника им.В.И.Ленина
	2021


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков,  подлежащие благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) объектов
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Адрес объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков

	1. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 26

	2. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 23

	3. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 18

	4. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 16

	5. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 18

	6. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 8

	7. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 6

	8. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 4

	9. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 4

	10. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 14

	11. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 16

	12. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 15

	13. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 37

	14. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 40

	15. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 38

	16. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 29

	17. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 23

	18. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 21

	19. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 19

	20. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 13

	21. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 21

	22. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 5

	23. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 6

	24. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Сегирева, 11

	25. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 26

	26. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева 29 (недострой)

	27. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева 32

	28. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Калинина, 39 (недострой)

	29. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Калинина, 5 (во дворе)

	30. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Майская, 27

	31. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 1

	32. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 9 ?

	33. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 26

	34. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 65

	35. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 127

	36. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 129

	37. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 8

	38. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская 178

	39. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Матросова, 1

	40. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Володарского, 35

	41. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Володарского, 11

	42. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	ул.Рабочая, д.10

	43. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	ул.Советская, 5а

	44. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Советская, 5в

	45. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 19

	46. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 58

	47. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 110

	48. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская 122

	49. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 50

	50. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 73

	51. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 11

	52. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Пионерская 53

	53. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Пионерская 55

	54. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая 126

	55. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая 156/1

	56. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая, 216

	57. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Терешковой 5

	58. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Терешковой 7


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Программе «Формирование
современной городской среды на территории городского 

поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в

 выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий

Настоящий  Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   финансового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ на территории Ромодановского сельского поселения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству при условии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должна быть не менее 20 %  от стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой территории. 
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в соответствии с  Порядком аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения Ардатов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству

 дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории Ромодановского сельского поселения

Настоящий Порядок определяет условия формирования, учета и контроля за использованием средств, предназначенных для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ромодановского сельского поселения. 

1. Термины и определения

Заинтересованное лицо – это юридическое или физическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, и имеющее намерение принять непосредственное участие в процессе благоустройства определенной территории.

 Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, которое организует процесс благоустройства и осуществляет управление им. 

Заказчиком может быть муниципальное предприятие, управляющая организация,  совет дома или отдельное лицо, назначенное или выбранное в установленном порядке. 

Исполнитель работ – подрядная организация, определенная заказчиком для выполнения работ. 

Кредитная организация – организация, имеющая лицензию на проведение банковских операций. 

Финансовое участие – доля заинтересованных лиц в финансировании стоимости дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и направленная на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

2. Порядок накопления, учета и использования денежных средств

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение оформляется соответствующим протоколом. 

Заказчик работ для накопления и учета денежных средств, открывает расчетный счет в кредитной организации, на каждый обслуживаемый многоквартирный дом, для ведения внесистемного учета по накоплению средств и их последующего списания. 

Средства, поступившие от различных заинтересованных лиц, разносятся по лицевым счетам соответствующих многоквартирных домов. 

Заказчик работ обеспечивает мониторинг за поступлением и расходованием средств. 

Заказчик работ информирует заинтересованных лиц о накопленных и израсходованных средствах. 

 Заказчик работ ежемесячно направляет информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

Заказчик работ заключает договор на проведение работ по благоустройству с подрядной организацией, на основании конкурсной процедуры. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора на выполнение работ. 

Заказчик работ осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ с заинтересованными лицами. 

Средства, предназначенные для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не могут быть использованы на другие цели. 

3. Анализ за соблюдением условий порядка

Сбор и анализ информации о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Ромодановского сельского поселения. 

4. Заключительные положения

Заказчик работ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения полного объема работ или его части в случае не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

В случае, когда заинтересованное лицо выступает в роли инициатора и единственного заказчика, то само определяет порядок аккумулирования денежных средств и механизм расчетов с подрядчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

        и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Ардатов.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Ардатов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией городского поселения Ардатов в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация городского поселения Ардатов в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией городского поселения Ардатов неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Ардатов (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ардатов от 14.08.2017 № 389 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы», 

Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2022 годы» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Ардатов, должны быть утверждены не позднее 31 марта 2017 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – дизайн-проект). 
Все мероприятия по благоустройству общественных территорий планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации городского поселения Ардатов в сети «Интернет». 

Администрация Ромодановского сельского поселения размещает в сети «Интернет»: 

- порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу; 

- дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории; 

- перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

Предложения по дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу, подаются в произвольной форме.

Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, должна составлять не менее 30 календарных дней. 

При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. 

Не рассматриваются также замечания и предложения: 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории. 

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий не является препятствием для его утверждения. Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения. 

На заседании общественная комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения: 

- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий; 

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий; 

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета; 

- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий на доработку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок привлечения инвесторов

Благоустройство  прилегающих территорий к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности, пользовании или аренде, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – прилегающие территории), а также общественных территорий  может быть выполнено за счет привлечения средств физических и (или) юридических лиц (далее - частные инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в  благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию городского поселения Ардатов с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются проектные предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территории и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству  заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ. 

Администрация городского поселения Ардатов, в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории;

-возвратить проектные предложения по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

-отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории городского поселения Ардатов, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация городского поселения Ардатов в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.
