Р Е С П У Б Л И К А     М О Р Д О В И Я

А Р Д А Т О В С К И Й    М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й    Р А Й О Н

_________________________________________________________________

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й      В Е С Т Н И К

_________________________________________________________________

Является официальным печатным изданием

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

№  13                                                                                                                     07 мая  2019 г.

# Постановление администрации Ардатовского муниципального района РМ от 07 мая 2019 года № 367 «Об утверждении плана  мероприятий  и дорожной карты  по снижению объемов и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование  которых  осуществлялось за счет средств  бюджетов всех  уровней по Ардатовскому муниципальному району РМ».

# В целях  реализации постановления Правительства Республики Мордовия  от 10.04.2018 года № 200, администрация Ардатовского муниципального района,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план по снижению объемов  и количества  объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось  за счет средств  бюджетов всех уровней по Ардатовскому муниципальному району Республики Мордовия по состоянию на 1 января 2019 года, согласно  приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по  сокращению  объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней по Ардатовскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению №2 к настоящему  постановлению.

- Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его официального опубликования.

# Глава Ардатовского

# муниципального района                                                                                                          А.Н.Антипов

| Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта, площадьСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительствагоды фактического начала и прекращения строительства степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Администрация Ардатовского муниципального района(Пристрой к зданию МБОУ Ардатовская СОШ,Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов , ул.Полевая, д.1) | 192 900,00 | 2012-2019 | нет |  | 18 953 800,00 | 173 946,62 | 173 946,62 |  |  | 2019 |
| 2 | Администрация Ардатовского муниципального района (Водоснабжение пос.ст.Ардатов, Ардатовского муниципального района Республики Мордовия) | 8,777км / 12112,35 тыс.руб | 2014-2019 | нет | Постановление Правительства РМ от 29.01.2018 №40 «Об утверждении распределения субсидий муниципальным образованиям на мероприятия в рамках реализации Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на 2018 год» | 5 712 903,84 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 |
| 3 | Администрация Ардатовского муниципального района (Детский сад на 250 мест в г.Ардатов, Ардатовский район, Республика Мордовия) | 152912,082 в ценах 4 кв. 2014 г. | 2015-2019 | нет | Закон Республики Мордовия от19.12.2014 г. № 99-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. № 451 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие образования в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы", постановление Правительства Республики Мордовия от 14.01.2015 г. № 3 "О распределении субсидий бюджетам районов Республики Мордовия и городского округа Саранск на софинансирование расходных обязательств в рамках реализации проекта по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2015 году" / Решение районной сессии Совета депутатов № 162 от 23.12.2014 г. (изменения от 29.12.2015 г. №229), Решение районной сессии Совета депутатов № 223 от 25.12.2015 г. (изменения от 27.06.2016 г. № 254) | 56 934,16 | 95 977,924 |  |  |  | 2019г |
| 4 | Администрация Ардатовского муниципального района (Строительство очистных сооружений в г Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия) | 71 083,22 | 2014-2019 | нет |  | 2 822 387,50 | 68 260 829,63 |  |  |  | 2019 |

| Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта, площадьСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительствагоды фактического начала и прекращения строительства степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой 17 квартирный дом, ул.Микрорайон, д.29А, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 643кв.м/ 20406,122 | 2015 | 13:01:013201:8795 |  | 20 406 122,34 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(10), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33,3/ 1 303,078 | 2016 | 13:01:013201:8838 |  | 1 303 078,91 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(11), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33,4/970,319 | 2016 | 13:01:013201:8828 |  | 970 319,86 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(13), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33,9/971,001 | 2016 | 13:01:013201:8831 |  | 971 001,76 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(14), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33/971,001 | 2016 | 13:01:013201:8836 |  | 971 001,76 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(15), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33,4/ 1 054,532 | 2016 | 13:01:013201:8830 |  | 1 054 532,46 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(16), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 33,8/ 1152,382 | 2016 | 13:01:013201:8826 |  | 1 152 382,69 | 0,00 |
|  | Квартира в д 29 Б(17), г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 39,2/ 2527,059 | 2016 | 13:01:013201:8829 |  | 2 527 059,36 | 0,00 |
|  | Музей Валенка Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Урусово | 83,4/ 2709,1 | 2011 |  |  | 2 709 100,00 | 2 709 100,00 |
|  | Одноэтажный жилой дом, ул. Дикопольцева,д 59, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 170/ 4101,569 | 2014 | 13:01:013204:8342 |  | 4 786 700,00 | 0,00 |
|  | Полигон ТБО, г.Ардатов, Ардатовский район, Республика Мордовия | 131,2/ 4101,569 | 2013 | 13:01:022700:1212 |  | 4 101 569,00 | 0,00 |
|  | Центр культурного развития, г.Ардатов, пер.Луночарского, д.21 в г.Ардатов, Ардатовский район, Республика Мордовия | 1409,5/ 101467,407 | 2014 | 13:01:013202:0221 |  | 101467407,3 | 4 453 220,22 |
|  | Автодорога до кладбища в п.ст. Ардатов, Ардатовский район, Республика Мордовия | 0,3/ 2751,5 | 2015 |  |  | 2 751 500,00 | 2 751 500,00 |
|  | Автодорога к с.Сосновое, Ардатовский район, Республика Мордовия | 1,741/ 11862,882 | 2015 |  |  | 11 862 882,70 | 11 862 882,70 |
|  | Автодорога по ул. Нефедова в с Баево, Ардатовский район, Республика Мордовия | 1,8/ 8879,249 | 2015 |  |  | 8 879 249,50 | 8 879 249,50 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Дикопольцева и Иванцева (1 этап)г.Ардатов Ардатовского муниципального района, Республики Мордовия | 1,9426/ 19079,467 | 2015 |  |  | 19 079 466,89 | 19 079 466,89 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 0,155/ 1368,62 | 2012 |  |  | 1 368 620,00 | 1 368 620,00 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Татьяничева г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 0,6/ 2925,913 | 2015 |  |  | 2 925 913,00 | 2 925 913,00 |
|  | Артезианская скважина в районе существующего водозаборного узла в г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 1,143/ 3506,791 | 2015 |  |  | 3 506 791,05 | 3 506 791,05 |
|  | Благоустройство центральной части в с.Баево Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 8093/ 10100,814 | 2016 |  |  | 10 100 814,16 | 10 100 814,16 |
|  | Водопровод с.Урусово, Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Урусово | 4,335/ 4716,697 | 2011-2014 |  |  | 4 716 697,96 | 4 716 697,96 |
|  | Водоснабжение с.Кельвядни, Ардатовский район, Республика Мордовия | 3/4288,736 | 2008 |  |  | 4 288 736,03 | 4 288 736,03 |
|  | Водоснабжение с.Кечушево, Республика Мордовия, Ардатовский ирайон, с.Кечушево | 5,914/ 4434,321 | 2013-2016 |  |  | 4 434 321,18 | 4 434 321,18 |
|  | Водоснабжение с.Редкодубье, Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Редкодубье | 7,455/ 2839,845 | 2013-2017 |  |  | 5 684 075,58 | 6 476 176,58 |
|  | Водоснабжение ул.Дикопольцева, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 2,163/901,466 | 2011-2013 |  |  | 2 839 845,96 | 2 839 845,96 |
|  | Газификация ул.Дикопольцева,д 39, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 132кв.м/639,943 | 2011-2011 |  |  | 901 446,66 | 901 446,66 |
|  | Газопровод д.Суподеевка, Республика Мордовия, Ардатовский район, д.Суподеевка | 1,2/ 639,943 | 2013 |  |  | 639 943,50 | 639 943,50 |
|  | Газопровод к жилым домам ул Овражная, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 0,22/107,967 | 2011 |  |  | 107 967,65 | 107 967,65 |
|  | Газоснабжение 30 кв жилого дома,ул. Микрорайон1, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 3004 кв.м/ 81,231 | 2011 |  |  | 81 231,20 | 81 231,20 |
|  | газоснабжение с.Красные Поляны, Ардатовский район, Республика Мордовия | 10,0км/5471,626 | 2010 |  |  | 5 471 626,50 | 5 471 626,50 |
|  | Двухквартирный жилой дом, г.Ардатов, ул.Дикопольцева,82(дом для детей сирот), Ардатовский район, Республика Мордовия | 66/2282,806 | 2017 |  |  | 0,00 | 2 282 806,00 |
|  | Двухквартирный жилой дом, г.Ардатов, ул.Советская,26а (дом для детей сирот), Ардатовский район, Республика Мордовия | 66/ 2292,806 | 2017 |  |  | 0,00 | 2 292 806,00 |
|  | Дорога автомобильная Микрорайон 2, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 1546кв.м | 2011 |  |  | 1 485 524,00 | 1 485 524,00 |
|  | Дорога к домам ветеранов ул Советская 21,23,,25, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 0,075/1016,037 | 2011 |  |  | 1 016 037,00 | 1 016 037,00 |
|  | Дорога к МБОУ Урусовская СОШ, с.Урусово, Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Урусово | 0,2/530,928 | 2016 |  |  | 530 928,00 | 530 928,00 |
|  | Капремонт здания районного ЗАГСа в г.Ардатов, Ардатовский район, Республика Мордовия | 240/ 1772,478 | 2016 |  |  | 1 772 478,48 | 1 772 478,48 |
|  | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности, Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Пиксяси | 4,563/ 4744,772 | 2012-2013 |  |  | 4 744 772,20 | 4 744 772,20 |
|  | Реконструкция Дома культуры в с.Баево Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Под национальный культурный центр | 604/24223,167 | 2016 |  |  | 24 223 167,03 | 25 181 477,03 |
|  | Ремонт автодороги от ул. Нефедова до кладбища в с. Баево Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 0,74/4661,672 | 2014 |  |  | 4 661 672,00 | 4 661 672,00 |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул.Луговая в р.п.Тургенево, Ардатовский район, Республика Мордовия | 0,739/4797,024 | 2017-2018 |  |  | 0,00 | 4 797 024,00 |
|  | Трехквартирный дом по ул Дикопольцева,39, г.Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | 132кв.м/3295,022 | 2013 |  |  | 3 295 022,10 | 3 295 022,10 |
|  | Электроснабжение80-ти жилых домовпо ул Дикопольцева, г.Ардатов Ардатовского муниципального района, Республики Мордовия | 2,163/ 2796,896 | 2011 |  |  | 2 796 896,31 | 2 796 896,31 |

Муниципальный Вестник Ардатовского муниципального района  №  13 от 07 мая  2019 г.

Учредитель: Совет депутатов Ардатовского муниципального района.

Главный редактор: С.Ю.Забелина.

431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Комсомольская 121

Телефоны: 3-11-91, 3-11-89, 3-11-93.

тираж 75 экземпляр