Справка о ходе реализации нац. проектов  по выполнению Указа Президента РФ от 7.05.2018 №  204 ( информация за 9 мес. 2019 года)
В целях  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018№  204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019 году  предполагается участие  Ардатовского муниципального района  в реализации 8 проектов  из 12 (демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные дороги; наука; цифровая экономика; культура;  малое и среднее предпринимательство; производительность труда). 

1.Демография.

    
Региональный проект  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом»
(кратко
«Спорт-норма жизни») предусматривает в 2019 году строительство хоккейной коробки в п.Тургенево стоимостью 1,5 млн.рублей. 

Проект реализован.

Региональный проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки  повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

 
В 2019 году в ГБСУ СОССЗН РМ "Ардатовский психоневрологический интернат" завершено  строительство спального корпуса. Сметная стоимость – 60,4 млн.рублей, площадь 700 кв.м. 

2.Жилье и городская среда.

    
В 2019 году предполагается благоустройство дворовых территорий в городе Ардатов и поселке Тургенево по Программе комфортная городская среда – 2,087  млн.рублей. 

Город Ардатов-1,345 млн.рублей, благоустройство 4 дворовых территорий; пос.Тургенево- 0,742 млн.рублей, благоустройство 3 дворовых территорий.

Изготовлены дизайн-проекты, согласованы с собственниками жилья. Изготовлена сметная документация, госэкспертиза пройдена. Заключено соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства о софинансировании. 

Проведены электронные аукционы, определена подрядная организация – МУП ЖКХ «Ардатовская».

Освоено 2,087 млн.рублей

 Выполнены следующие виды строительных работ:

г.Ардатов- произведена укладка асфальта до подъездов домов и дворовых территорий, установлены лавочки(  8).Освоено 1,3 млн.рублей.

пгт Тургенево – произведена укладка асфальта до подъездов домов и дворовых территорий, установлены лавочки установлена детская площадка, освоено-0,7 млн.рублей.

3.Образование.

В стадии завершения капитальный ремонт спортивного зала в Низовской СОШ по программе «Успех каждого ребенка» - 0,8 млн.рублей. 

4.Безопасные и качественные дороги.

В соответствии  с Планом  ремонтных дорог на 2019 год ГКУ « Управление дорог РМ»  включены автомобильные дороги: «Подъезд к с.Низовка» протяженностью 2,6 км, сметная стоимость – 29,4 млн.рублей. Освоено 29,4 млн.рублей .

 
Участок дороги «Ардатов-Б.Игнатово» протяженностью 1,4 км, сметная стоимость – 17,6  млн.рублей.  Освоено 17,6,0 млн.;

Дорога до с.Пиксяси. Освоено 31,7 млн.рублей,  протяженность 2,5 км, оплачено 28,4 млн.рублей.)

7.Производительность труда и поддержка занятости

Участник – ОАО АСТЗ. Заключено трехстороннее соглашение.

1. «Системные меры по повышению производительности труда», 

2. «Адресная поддержка повышения производительности труда»,

1) обучение новым компетенциям в сфере производительности труда управленческих кадров предприятия за счет средств федерального бюджета по программе «Лидеры производительности» («Системные меры по повышению производительности труда»);

2) поддержка выхода продукции предприятия на экспорт - обучение руководителей предприятий по программе «Экспортный акселератор» за счет средств федерального бюджета («Системные меры по повышению производительности труда»);

3) возможность получения льготного финансирования инвестиционных проектов, предоставляемого Фондом развития промышленности - льготный заем, суммой от 50 до 300 млн. руб. сроком до 5 лет под 1% годовых с погашением основного долга в течение последних двух лет срока займа («Системные меры по повышению производительности труда»);

4) консультации отечественных и международных экспертов («Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда»);

5) работа непосредственно на производственной площадке предприятия экспертов Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций в целях обучения сотрудников предприятия и внедрения лучших практик бережливого производства для роста производительности труда за счет средств федерального бюджета («Адресная поддержка повышения производительности труда»);

6) переобучение работников предприятий в целях повышения их квалификации в связи с модернизацией производства, направленной на повышение производительности труда («Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»). 

До конца года будут обучаться 2 человека по 1 направлению. 

9.Цифровая экономика

Программа Цифровое гос.управление.  

Подключение социально-значимых объектов на территории Ардатовского муниципального района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019-2021 годах. В 2019 году будет подключено 15 объктов, 5 школ; 3 администрации; 7 ФАПов.
11. Малое и среднее предпринимательство

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

2019 год-общая сумма-143,4 млн.рублей, освоено на 1.10.2019 - 132 млн.рублей,  92 %.
В 2020 году продолжится реализация национальных проектов:
1.Демография.

Площадка ГТО в г.Ардатов – 2,9 млн.рублей.

В ГБСУ СОССЗН РМ " Ардатовский психоневрологический интернат" планируется строительство 2-й очереди спального корпуса 60,4 млн.руб. 
2.Жилье и городская среда.

Благоустройство дворовых территорий -2,0 млн.руб. 

3.Образование. 

Строительство детского садика на 250 мест в городе Ардатов-108,0 млн.рублей. 

4.Безопасные и качественные дороги. 

Ардатов-Редкодубье-Михайловка -    6,8 км,     94,9 млн.руб. 
7.Производительность труда и поддержка занятости
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