
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

 городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

Республики  Мордовия

Является официальным печатным

изданием   городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

 10 февраля  2020 года
                                                                                                                                    № 8
_____________________________________________________________________________________________ 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  21  » февраля  2020г.                                                                      № 40    
Об утверждении проекта муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»     на 2018-2024  годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского поселения Ардатов,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене городского поселения Ардатов, а так же разместить на официальном сайте городского поселения Ардатов.

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ардатов Карпова М.С.

Глава администрации

городского поселения Ардатов                                             А.В.Козлов

ПРОЕКТ

 Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия

от         2020г. № ___    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды                                               

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Ардатов

	Участники Программы
	Администрация городского поселения Ардатов; 

Граждане, их объединения; 

Заинтересованные лица;

Общественные организации; 

Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов;

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Среднее значение индекса качества городской среды – N*+30%

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%.

3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

	Этапы и сроки реализации Программы
	 2018-2024 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 3090,94тыс.рублей*:

средства республиканского бюджета: 

в 2018 году – 1675,58тыс. рублей, 

в 2019 году – 1282,31 тыс. рублей, 

в 2020 году – 20331,61831 тыс. рублей, 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей**,  

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей**,

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей**, 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей**;

средства местного бюджета: 

в 2018 году–69,81тыс. рублей, 

в 2019 году–63,24тыс. рублей, 

в 2020 году–205,37988тыс.рублей, 

в 2021 году–0,0тыс.рублей**, 

в 2022 году–0,0тыс.рублей**, 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей**, 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей**. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


* Индекс города будет рассчитан после утверждения Методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", "неблагоприятная" городская среда.

**- Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа


Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Ардатов, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.


Работа по благоустройству территории городского поселения Ардатов пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.


В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.


Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Ардатов с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде (рейтинговое голосование по проектам формирования современной городской среды); создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей


Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика городского поселения Ардатов;
- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения Ардатов, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации городского поселения Ардатов предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.


Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 3.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий


Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории городского поселения Ардатов комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.


Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 4.


Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы


При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.


Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.


Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.


Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.


Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования.


К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.


Основные условия минимизации этой группы рисков:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.


Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории  городского поселения Ардатов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  минимальный   перечень видов работ   –    перечень    работ       по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории
2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Среднее значение индекса качества городской среды
	проценты
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%

	2
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ардатов
	проценты
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	единицы
	0
	0
	**
	**
	**
	**
	**

	4
	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	единицы
	4
	4
	**
	**
	**
	**
	**

	5
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


* Индекс качества городской среды будет рассчитан после утверждения Методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", "неблагоприятная" городская среда.

** Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения Ардатов»  на 2018-2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству,

 входящих в состав минимального перечня работ

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения,

руб.*

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	1 м3
	1323,00

	2
	Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня)
	100 м2
	20772,72

	3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	100 м2
	40297,14

	4
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.


	5438,50

	
	[image: image1.jpg]



	Скамья со спинкой и подлокотниками  (2000х600х1000)
	

	5
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	1600

	
	[image: image2.jpg]



	Урна антивандальная (390х260х585)


	

	6
	Установка светильника вне зданий
	1 ед.
	6351,50

	
	[image: image3.jpg]



	          Опора наружного            освещения 


	


*-стоимость будет уточняться в соответствии со сметной документацией
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2024 годы

Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат 
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Благоустройство дворовых территорий

	1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (официальный сайт администрации, социальные сети).
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,5

	2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,5

	3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 мая года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий. 
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1,4

	4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Ардатов федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 

1

	5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1

	6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1

	7. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ардатов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,5

	8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	Показатель 1,2,4,5

	9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,5

	10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Ардатов, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. 
	Администрация городского поселения Ардатов
	По мере необходимости
	По мере необходимости 
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1

	11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
	Администрация городского поселения Ардатов
	По мере необходимости
	По мере необходимости 
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1

	2. Благоустройство общественных территорий 
	
	
	
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1

	1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы с учетом итогов проведения рейтингового голосования.
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,5

	2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу путем ежегодного проведения рейтингового голосования
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2

	3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий до 1 июля года реализации мероприятий по благоустройству, с условием обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий.
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1,4

	4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории городского поселения Ардатов федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1,4

	5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории городского поселения Ардатов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2

	6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ардатов
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2

	7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	Показатель 1,2,3

	8. Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Улучшение комфортности проживания граждан. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,3

	9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы
	Администрация городского поселения Ардатов
	01.04.

2018
	31.12.

2024
	Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	Показатель 1,2,3

	10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Ардатов, при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией.
	Администрация городского поселения Ардатов
	По мере необходимости 
	По мере необходимости 
	Улучшение комфортности проживания граждан
	Показатель 1


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год
	на 2023 год
	на 2024 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Администрация городского поселения Ардатов


	республиканский бюджет
	
	
	
	
	1675,58
	1282,31
	1352,41831
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	69,81
	63,24
	13,66079
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего: 
	
	
	
	
	
	
	1745,39
	1345,55
	1366,0791
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Благоустройство общественных территорий
	Администрация городского поселения Ардатов
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	18979,20000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	191,71909
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	19170,91909
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	 
	
	Адрес
	Площадь дворовой территории
	Кол-во проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства дворовой территории

	1
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.41
	6600
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2018

	2
	г.Ардатов
	Постникова, д.11
	3134
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2018

	3
	г.Ардатов
	Постникова, д. 9
	2523
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	4
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 17
	1209
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2018

	5
	г.Ардатов
	Постникова, д.5
	2570
	28
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	6
	г.Ардатов
	Постникова, д. 7
	2384
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	7
	г.Ардатов
	Постникова, д.3
	1689
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2019

	8
	г.Ардатов
	Постникова, д.1
	1492
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2019

	9
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.139
	821
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	10
	г.Ардатов
	Полевая, д. 1а
	1972
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2020

	11
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.7
	466
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	12
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.8
	500
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2020

	13
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.9
	466
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	14
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 10
	914
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	15
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.11
	1305
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	16
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.12
	1274
	22
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	17
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.129
	650
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	18
	г.Ардатов
	Комсомольская, д.133
	309
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2021

	19
	г.Ардатов
	К.Маркса, д. 158
	1647
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	20
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.6
	3062
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	21
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.2
	1778
	11
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	22
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.4
	1892
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	23
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 5
	2395
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2021

	24
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д. 28
	922
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	25
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26
	3885
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	26
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.26А
	2852
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	27
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.30
	3146
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	28
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.14
	1312
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	29
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.15
	2805
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2022

	30
	г.Ардатов
	Садовая, д.49а
	6652
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	31
	г.Ардатов
	Садовая, д.49
	3700
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	32
	г.Ардатов
	Садовая, д.51
	782
	52
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	33
	г.Ардатов
	Садовая, д.47а
	7574
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2022

	34
	г.Ардатов
	 ул.Советская,д.7а
	1989
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	35
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 42
	1801
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2023

	36
	г.Ардатов
	Чапаева, д. 33
	3168
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2023

	37
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 31
	2967
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	38
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.32
	1074
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	39
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.33
	3101
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	40
	г.Ардатов
	Микрорайон 1,д.34
	3312
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	41
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.35
	2585
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	42
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.36
	2167
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт.
	2023

	43
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 43
	1359
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт.
	2023

	44
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.3
	6402
	106
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт.
	2024

	45
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5
	1480
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	46
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.5а
	2000
	70
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	47
	г.Ардатов
	ул.Энергетиков , д.1
	958
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	48
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д.1
	1688
	182
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-6 шт., установка урн для мусора-6 шт., установка освещения–6 шт.
	2024

	49
	г.Ардатов
	Микрорайон 2, д. 15
	3004
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	50
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.29 Б
	2000
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	51
	г.Ардатов
	ул.Полевая, д. 63а
	224
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	52
	г.Ардатов
	пер. Луначарского, д.33а 
	650
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	53
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.13
	2050
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	54
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д. 3
	1806
	15
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт.
	2024

	55
	г.Ардатов
	Микрорайон 1, д.16
	2564
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт.
	2024


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения  

Ардатов» на 2018-2024 годы

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» 

на 2018-2024 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий
	Планируемая дата благоустройства общественной территории 

	1
	Городской парк 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К.Маркса
	8250
	ремонт и строительство тротуаров, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт шахматного клуба, танцевальной площадки, ремонт памятника им.В.И.Ленина
	2020


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков,  подлежащие благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) объектов
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Адрес объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков

	1. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 26

	2. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 23

	3. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 18

	4. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Восточная, 16

	5. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 18

	6. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 8

	7. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 6

	8. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 4

	9. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 4

	10. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 14

	11. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 16

	12. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Южная, 15

	13. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 37

	14. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 40

	15. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 38

	16. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 29

	17. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 23

	18. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 21

	19. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Дикопольцева, 19

	20. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 13

	21. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Иванцева, 21

	22. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 5

	23. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 6

	24. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Сегирева, 11

	25. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева, 26

	26. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева 29 (недострой)

	27. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Снегирева 32

	28. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Калинина, 39 (недострой)

	29. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Калинина, 5 (во дворе)

	30. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Майская, 27

	31. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 1

	32. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 9 ?

	33. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Гражданская, 26

	34. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 65

	35. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 127

	36. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 129

	37. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская, 8

	38. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Ленинская 178

	39. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Матросова, 1

	40. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Володарского, 35

	41. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	пер.Володарского, 11

	42. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	ул.Рабочая, д.10

	43. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	ул.Советская, 5а

	44. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Советская, 5в

	45. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 19

	46. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 58

	47. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская, 110

	48. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Комсомольская 122

	49. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 50

	50. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 73

	51. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Красноармейская 11

	52. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Пионерская 53

	53. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Пионерская 55

	54. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая 126

	55. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая 156/1

	56. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Полевая, 216

	57. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Терешковой 5

	58. 
	РМ, Ардатовский район, г.Ардатов
	Терешковой 7


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения 

Ардатов» на 2018-2024 годы

ПОРЯДОК
финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы (далее - Порядок) устанавливает условия финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в рамках реализации приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий.
2. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

3. Под формой финансового участия понимается:
доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

4. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений. 

5. Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 3 % от общей стоимости таких работ.

В целях аккумулирования денежных средств, финансового участия, собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники помещений решением общего собрания поручают организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений расходов в согласованные с указанной организацией сроки.

Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет, указанный в уведомлении уполномоченного органом по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы.

6. Уполномоченный орган:

 ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству; 

публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информацию о поступивших денежных средствах;

обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы;

обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы.

III. Контроль за соблюдением условий Порядка

7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом, который утверждается распоряжением Администрации, в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Уполномоченный орган обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 10 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения Ардатов»   на 2018-2024 годы
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения Ардатов, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Ардатов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городского поселения Ардатов, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Ардатов, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проектов


2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Ардатов и территорий общего пользования городского поселения Ардатов, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Ардатов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.


2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Ардатов и территорий общего пользования городского поселения Ардатов осуществляется Администрацией городского поселения Ардатов в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Ардатов.


2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта


3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 


3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.


3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.


3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Ардатов осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.


3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 


3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

Информационный  бюллетень  Ардатовского городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  № 11 от 21.02.2020г.

Учредитель: Совет  депутатов  городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  Республики  Мордовия

Тираж: 10 экз.














































