ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия извещает о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной  программы «Формирование современной городской среды Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы».

Предложения принимаются с 20 февраля 2019 года по 20 марта 2019 года по адресу:

Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а, кабинет главы  Администрации Тургеневского городского поселения

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Тургеневского городского поселения  Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы»

р.п. Тургенево

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Тургеневского городского поселения; |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Тургеневского городского поселения; Граждане, их объединения; Заинтересованные лица; Общественные организации; Подрядные организации. |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тургеневского городского поселения |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Тургеневского городского поселения; Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения ; Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 16. 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,3 га. 3.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов. 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 30,0 процентов. 5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 1 ед. 6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,25 га. 7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 6 процентов. 8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 процентов. 9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0,70 кв.м. 10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) - 32 шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | Объем финансирования Программы составляет 1712,52059* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 970,10916 тыс. рублей, в 2019 году – 742,41143 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; из них средства федерального бюджета– 1432,97173 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 739,604 тыс. рублей, в 2019 году – 693,36773 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 199,05136 * тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 184,901 тыс. рублей, в 2019 году – 14,15036 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета муниципальных образований – 80,4975*тыс. рублей, в том числе: в 2018 году–45,60416 тыс. рублей, в 2019 году–34,89334 тыс. рублей, в 2020 году–0,0тыс.рублей, в 2021 году–0,0тыс.рублей, в 2022 году–0,0тыс.рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы. |

*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

Раздел 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Тургеневского городского поселения, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории Тургеневского  городского поселения   пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 год», которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающих в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Тургеневского городского поселения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Тургеневского городского поселения  с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тургеневского городского поселения;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2024 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 3.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории Тургеневского городского поселения комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.

Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 4.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет  1712,52059 тыс. рублей, в том числе:

- 1432,97173 тыс. рублей средства федерального бюджета, 199,05136 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 80,4975 тыс. рублей средства муниципальных образований.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 5.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Тургеневского городского поселения   о бюджете Тургеневского городского поселения на соответствующие годы.

Предоставление субсидий бюджету Тургеневского городского поселения   осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном приложением 6 к Программе.

Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, входов в подъезды,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории,

- разработка смет, дизайн-проектов.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Тургеневского городского поселения.

Администрация Тургеневского городского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 8 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 9.

Критериями оценки отбора дворовых территорий на участие в программе осуществляется с учетом проведенной инвентаризации и с применением следующих критериев:

- наличие заявки на участие в программе;

- наличие и состояние асфальтового покрытия на дворовой территории;

- территориальная целостность совокупности дворовых территорий;

- количество квартир в МКД;

- возможность выполнения полного объема работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных проектом муниципальной программы на финансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу Тургеневского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения  на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Тургеневского городского поселения  от 23.05.2017г. № 63.

Адресный  перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц и адресный перечень объектов подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов представлены в приложении 9.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствуют Правилам благоустройства Тургеневского городского поселения.

Администрация Тургеневского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Раздел 8. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории Тургеневского городского поселения  за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 16 единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,3 га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Тургеневского городского поселения ) – 0,30 процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  1 единица.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,25 га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 3 процентов.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц - 100 процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя – 0,70 кв. м.

10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) -  32 шт.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

9. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Привлечение представителей общественных организаций инвалидов  и самих инвалидов к обсуждению и дальнейшему согласованию дизайн-проектов по благоустройству во дворах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды.

При реализации программы учитывается удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАКИХ РАБОТ

- Общие положения

  - Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории  Тургеневского городского поселения .

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  минимальный   перечень видов работ   –    перечень    работ       по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 48 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Тургеневского городского поселения) | проценты | 37 | 46 | 53 | 65 | 76 | 89 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | - | - | - |  | - | - | - |
| 8 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 10 | 10. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,  ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 | 1323,00 |
| 2 | Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня) | 100 м2 | 20772,72 |
| 3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 | 40297,14 |
| 4 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5438,50 |
|  |  | Скамья со спинкой и подлокотниками (2000х600х1000) |  |
| 5 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 1600 |
|  |  | Урна антивандальная (390х260х585) |  |
| 6 | Установка светильника вне зданий | 1 ед. | 6351,50 |
|  |  | Опора наружного освещения |  |

*-стоимость будет уточняться в соответствии со сметной документацией

Приложение 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

# НА 2018-2024 ГОДЫ»

| Наименование основного мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показате-лями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # 1. Финансово-инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Тургеневского городского поселения | 01.04. 2018 | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация Тургеневского городского поселения | 01.04. 2018 | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| # 2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ |  |  |  |  |  |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в информационном бюллетене и на официальном сайте, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.) | Администрация Тургеневского городского поселения | 01.09. 2017 | 31.12. 2024 | повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |

Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель – Администрация Тургеневского городского поселения Участники: граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 739,604 | 693,36773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 184,901 | 14,15036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 45,60416 | 34,89334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 970,10916 | 742,41143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха (городских парков) в Республике Мордовия" на 2018 - 2024 годы |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Год благоустройства | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Коли-чество прожива-ющих в МКД, ед. | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.30 | 3399 | 120 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 2 | 2018 | Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.30А | 1151 | 26 | ремонт тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 3 | 2018 | Р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.32 | 1137 | 131 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 4 | 2020 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.20 | 2107 | 28 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 5 | 2020 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.22 | 2107 | 44 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 6 | 2021 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.24 | 1515 | 26 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1шт. |
| 7 | 2021 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.16А | 1249 | 7 | ремонт тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 8 | 2024 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.14 | 564 | 33 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 9 | 2022 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.26 | 2350 | 29 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения –1 шт. |
| 10 | 2022 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.28 | 700 | 25 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения –1 шт. |
| 11 | 2023 | Р.п.Тургенево, ул.Молодежная, д.4 | 1015 | 28 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 12 | 2023 | Р.п.Тургенево, ул.Школьная, д.7 | 2208 | 94 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора - 6 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 13 | 2019 | Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40 | 5291 | 162 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора – 4 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 14 | 2019 | Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40А | 5291 | 117 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха -4 шт., установка урн для мусора 4 шт., установка освещения – 2 шт. |
| 15 | 2019 | Р.п.Тургенево, ул.Воробьевка, д.40Б | 1387 | 33 | ремонт тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |
| 16 | 2024 | Р.п.Тургенево, ул.Энтузиастов, 2А | 1200 | 20 | установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка освещения – 1 шт. |

Приложение 7
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Площадь общественной территории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Планируемая дата благоустройства общественной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк Дома Культуры | РМ, Ардатовский район, рп.Тургенево ул. Заводская , 34 | 2500 | ремонт и строительство тротуаров, ремонт парковой площадки, устройство освещения, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, замена ограждения, озеленение, оборудование детской площадки, ремонт памятника В.И.Ленину | 2020 |

Приложение 8
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.50 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.110 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.114 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.140 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.27 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.69 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Ленинская, д.97а |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Кирова, д.2 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Кирова, д.12 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Кирова, д.16 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Кирова, д.38 |
|  | РМ, Ардатовский район рп. Тургенево | Ул. Рабочая, д.11 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Рабочая, д.13 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Рабочая, д.43 |
|  | РМ, Ардатовский район рп. Тургенево | Ул. Рабочая, д.45 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Заводская, д.60 |
|  | РМ, Ардатовский район,рп. Тургенево | Ул. Заводская, д.74 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Заводская, д5 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Заводская, д47 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Воробьевка, д12 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Воробьевка, д16 |
|  | РМ, Ардатовский район,рп. Тургенево | Ул. Воробьевка, д22 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Пионерская, д12 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Пионерская, д.18 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Пионерская, д.3 |
|  | РМ, Ардатовский район,рп. Тургенево | Ул. Пионерская,д5 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Колхозная, д.17 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Колхозная, д.6 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Колхозная, д.10 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Л. Толстого, д.13 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Л. Толстого, д.9 |
|  | РМ, Ардатовский район, рп. Тургенево | Ул. Л. Толстого, д.6 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Благоустройство  прилегающих территорий к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности, пользовании или аренде, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – прилегающие территории), а также общественных территорий  может быть выполнено за счет привлечения средств физических и (или) юридических лиц (далее - частные инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в  благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию Тургеневского городского поселения с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территории и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству  заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ.

Администрация Тургеневского городского поселения в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории;

-возвратить проектные предложения по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

-отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории Тургеневского городского поселения, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация Тургеневского городского поселения в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ПРОГРАММУ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения .

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Тургеневского  городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией Тургеневского городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация Тургеневского городского поселения  в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией Тургеневского городского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Тургеневского городского поселения (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации Тургеневского городского поселения от 28.03.2017 № 22 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения на 2018-2022 годы», 	Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения на 2018-2022 годы» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Тургеневского городского поселения, должны быть утверждены не позднее 31 марта года, в котором будут благоустроены дворовые территории.