АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕДКОДУБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 марта 2021 г.                                                                                                             № 64

с. Редкодубье

О защите населения и территории Редкодубского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннего паводка 2021 года

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2006г. № 588 и в целях защиты населения в период весеннего паводка 2021 года, а так же в целях предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба от вредного воздействия вод объектам промышленности, жилого фонда, инженерным сооружениям, коммуникациям, сельскому хозяйству, обеспечения сохранности дорог, мостов, искусственных сооружений, гидротехнических сооружений, Администрация Редкодубского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  постановляет:

1.Утвердить план мероприятий связанных с паводком по Редкодубскому сельскому поселению на 2021 год согласно приложения 1.

2.Ограничить, с 22 марта по 26 апреля 2021 года, движение транспортных средств общей массой свыше 8 тонн по улицам и дорогам сельского поселения с твердым покрытием и не имеющим твердого покрытия.

4.Создать комиссию,  по осуществлению контроля за выполнением  плана мероприятий связанных с паводком, обеспечением сохранности дорог, мостов по Редкодубскому сельскому поселению на 2021 год и оказания необходимой помощи в выполнении настоящего постановления, в составе согласно приложения 2.

6.Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в Информационном бюллетене сельского поселения.

7.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Редкодубского

сельского поселения                                                    В.В.Адушкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Редкодубского сельского поселения

от «12» марта 2021 г. №64

План мероприятий,

связанных с паводком,

по Редкодубскому сельскому поселению на 2021 год

| № | Наименование проводимых работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, предприя-тий, организаций поселения о возмож-ных катастрофических подъемах уров-ней воды, затоплениях и подтоплениях территорий. | Март-апрель | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 2 | Организация среди населения, проживающих в подтопляемых местах круглосуточного дежурства | Во время подтопления | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 3 | Проведение обходов маломобильных граждан с разъяснением правил пове-дения в период паводка, предложениями страхования имущества. | до 15.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 4 | Составление списков граждан прожи-вающих в местах возможного затоп-ления и определение мест их размеще-ния. | до 15.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 5 | Организация в период половодья наблюдения за уровнем воды в р. Алатырь и на пруду на овраге Покшлатка. | Март-апрель | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 6 | Очистка подъездных путей от снега к пруду на овраге Покшлатка. | до 10.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 7 | Проверка состояния ГТС и их готовности к пропуску талых вод, исправности оборудования водосброс-ных и водопропускных сооружений | до 15.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 8 | Подготовка плавательных средств к использованию по назначению | до 21.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 9 | Создание аварийной бригады по пропуску талых вод. | до 21.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |
| 10 | Закупка песка строительного, щебня, досок, бревен, мешков для ликвидации аварий. | до 21.03.2021 г. | Администрация Редкодубского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Редкодубского сельского поселения

от «12» марта 2021 г. № 64

Состав комиссии

по осуществлению контроля за выполнением  плана мероприятий

связанных с паводком, обеспечением сохранности дорог, мостов по Ромодановскому сельскому поселению на 2021 год

- Адушкин Виктор Викторович - Глава Редкодубского сельского поселения (председатель комиссии);

- Безруков Сергей Борисович. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции ММО МВД России «Ардатовский» (по согласованию);

- Мундштуков Денис Михайлович – начальник отдела ГО, ЧС Ардатовского муниципального района;

- Слепцов М.П. - директор МУП "ЖКХ Ардатовское";

- Зямкин А.М. – начальник Ардатовского филиала МАПО - ТРАНС (по согласованию);

- Верясов И.А. – Начальник ПСО ФПС ГУ МЧС России по РМ ПСЧ № 7 (по согласованию).