УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

______________________Е.Ф. Фирсов

«_____» ____________________2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

«Проведение строительного контроля за строительством объекта

16- квартирный жилой дом, расположенный по адресу:

Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А»

р.п. Тургенево  2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Глава1. Приглашение к участию  ……………………………………………. …………………………..….    3

- Глава 2. Инструкция…………………………………………………………………………………………….…4

- Глава 3. Информационная карта ……………………………………………………………………………...  18

- Глава 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта…………..... ……………………….…. 24

Глава 5. Техническое задание ………………………………………………………..………………………..  26

Глава 6. Проект контракта………………………………….…………………………………………………... 28

Глава 7. Форма безотзывной банковской гарантии...…….………………………………………………..…. 33

ГЛАВА I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ.

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее - Аукцион), полная информация о котором указана в информационной карте Аукциона (далее - Информационная карта), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить  полный комплект настоящей документации об Аукционе (далее - Документация) бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений Документации, а также все изменения или дополнения Документации, в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений  Документации. Заказчик не несет ответственности в случае не получения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к  Документации.

ГЛАВА II. ИНСТРУКЦИЯ.

- 1. Общие сведения

Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужды другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере размещения заказов.

Заказчик, уполномоченный орган

Заказчик,  уполномоченный орган, указанный в Информационной карте проводит  торги в форме открытого аукциона в электронной форме, предмет и условия которого указаны в «Информационной карте открытого аукциона в электронной форме», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

## 2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

## 2.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

## 3. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (см. Информационную карту)

3.1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3.2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

3.3. Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей, 1 процент начальной (максимальной) цены контракта.

3.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

3.5. В случае если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 44-ФЗ и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

## 4. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (см. Информационную карту)

## 5. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (см. Информационную карту)

## 5.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 6. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (см. Информационную карту)

## 6.1. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## 7. Источник финансирования заказа (см. Информационную карту)

## 8. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (см. Информационную карту).

## 9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) (см. Информационную карту); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг.

## 10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) (см. Информационную карту).

## 11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта (см. Информационную карту).

## 12. Размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (см. Информационную карту).

12.1 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ.

12.2. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- 12.3. Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

12.3.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального  контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

12.3.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита), должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика указанным в Информационной карте до заключения  муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита) считается не предоставленным.

12.3.3. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный  контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании к Заказчику.

- 12.4. Безотзывная банковская гарантия.

12.4.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.4.2. Сумма банковской гарантии должна соответствовать размеру обеспечения муниципального контракта.

12.4.3. Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

12.4.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться до полного выполнения сторонами своих обязательств по данному муниципальному контракту или его расторжению (прекращению действия).

12.4.5.  Срок  выплаты гарантийной суммы банком Заказчику - не более 3-х банковских дней, с момента преставления Заказчиком документов, свидетельствующих о том, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнил или вследствие каких-либо причин не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по муниципальному контракту.

12.4.6. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

12.5. Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:

12.5.1. предусмотренный контрактом срок поставки товара, окончания выполнения  работ, оказания услуг;

12.5.2. предусмотренные контрактом сроки выполнения этапов работ, оказания услуг, периоды поставки товара;

12.5.3. надлежащее качество товара, выполнения работ, оказания услуг.

## 13. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (см. Информационную карту)

## 13.1. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона.

## 14. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (см. Информационную карту).

## 14.1. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться;

## 15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) (см. Информационную карту).

## 16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (см. Информационную карту).

## 17. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг (см. Информационную карту).

## 18. Требования к участникам размещения заказа (см. Информационную карту).

18.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

18.2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

18.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

18.4. В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 настоящей статьи дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

18.5. Информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи указывается в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

18.6. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований настоящего Федерального закона.

18.7. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

18.8. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 части 1 настоящей статьи, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

18.9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

18.10. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 настоящей статьи, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

18.11. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

## 19. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

19.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

19.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

19.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

19.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

19.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

19.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

## 20. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

20.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

20.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

20.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

20.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

20.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

20.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.

20.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

20.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно.

20.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

20.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

20.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 настоящего Федерального закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 настоящего Федерального закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

20.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

20.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе.

20.14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

20.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

## 21. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

21.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

21.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

21.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

21.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

21.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

21.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

21.7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

21.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

## 21.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

## 22. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

22.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

22.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

22.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

22.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.

22.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42   Федерального закона 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

22.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

22.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

22.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

22.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

22.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

22.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

22.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи.

22.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

22.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

22.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается.

22.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

22.17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

22.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

22.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

22.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

22.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 18 настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

22.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

22.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

## 23. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

23.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68   Федерального закона 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

23.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

23.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68   Федерального закона 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона 44-ФЗ.

23.4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

23.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

23.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66   Федерального закона 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона.

23.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

23.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

23.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

23.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

23.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

23.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

23.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

## 24. Заключение контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме

24.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 настоящего Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

24.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

24.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

24.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

24.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона.

24.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий.

24.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

24.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

24.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

24.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

24.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального закона.

24.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

24.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

24.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

24.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

24.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

- Глава III.  информационная карта

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Форма торгов | Аукцион в электронной форме |
|  | Адрес официального сайта | http://www.zakupki.gov.ru |
|  | Орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (уполномоченный орган) | Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа, ответственное должностное лицо уполномоченного органа | 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а adm_turgenevo@mail.ru тел.: 8-83431-23-625 Глава администрации Тургеневского городского поселения Фирсов Евгений Федорович |
|  | Наименование заказчика | Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика | 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а adm_turgenevo@mail.ru тел. 8-834-31-23-625 Глава администрации Тургеневского городского поселения Фирсов Евгений Федорович |
|  | Адрес электронной площадки в сети Интернет, сведения об операторе электронной площадки | www.HYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/"sberbank-astHYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru/".ru Оператор электронной площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». |
|  | Предмет аукциона в электронной форме | «Проведение строительного контроля за строительством объекта 16- квартирный жилой дом, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А» |
|  | Описание объекта закупки | Согласно техническому заданию приложение к аукционной документации |
|  | Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А» |
|  | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Исполнитель приступает к выполнению работ со дня начала строительных работ, и выполняет свои функции до окончания строительно-монтажных работ. |
|  | Источник финансирования заказа | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Средства местного бюджета Тургеневского городского поселения |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях | 395210 (Триста девяносто пять тысяч двести десять) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта указана с учетом всех затрат, налогов, проездов, сборов и других обязательных платежей связанных с исполнением муниципального контракта |
|  | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании сводного сметного расчета по строительству объекта. Расчет прилагается. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено. |
|  | Информация о валюте, используемая для формирования цены контракта и расчетов поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Рубль Российской Федерации |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | Не применяется |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплату выполненных и принятых объемов работ заказчик производёт на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований в 2016 году. Промежуточные платежи Исполнителю в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Исполнителем и Заказчиком объемов выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в пределах цены настоящего контракта и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год. Стоимость услуг по проведению строительного контроля, подлежащих промежуточной оплате, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте, согласно графику производства работ, который рассчитывается как отношение общей стоимости услуг по настоящему контракту, установленной по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме, к общей стоимости строительно-монтажных работ по строительству Объекта. |
|  | Размер обеспечения заявки | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3952 рубля 10 копеек |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, состоять из двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - согласие участника аукциона на оказание услуг в соответствии с требованиями аукционной документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
|  | Инструкция по заполнению заявки и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | - При заполнении заявки на участие в аукционе на электронной площадке необходимо указать требуемые электронной площадкой сведения, а так же приложить требуемые законом и настоящей документацией документы в электронной форме. - Копии документов должны быть приложены в сканированном виде. При этом заявка и приложенные документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью в соответствии с требованием Закона и регламентом работы электронной площадки. - Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные п. 4.1. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. - В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа. |
|  | Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок | «23» декабря 2015 года 09:00 час. (МСК) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | « 24» декабря 2015 года 09:00 |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «28» декабря 2015 года |
|  | Время проведения открытого аукциона в электронной форме | Устанавливается оператором электронной площадки |
|  | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок | Не позднее « 31 » декабря 2015 года |
|  | Срок подписания контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 5 % от размера начальной (максимальной) цены контракта – 19760 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 50 копеек |
|  | Срок, порядок и требования к обеспечению исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после поставки всего товара по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств за обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта | ИНН 1301060439, КПП 130101001, р/с 40302810100003000045, л/с 05093015300 в отделении НБ Республики Мордовия г. Саранск. # УФК по Республике Мордовия (Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия). # В назначении платежа указать предмет Муниципального контракта. |
|  | Порядок, сроки предоставления участникам разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Порядок, сроки предоставления участникам разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме в соответствии со статьей 65 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с требованиями положений частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| 35. | Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: # Наличие «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с Приказом Министерство регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624, наличие всех пунктов обязательно: # Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе: Строительный контроль за общестроительными работами; Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации; Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности; Строительный контроль за работами в области электроснабжения. |

Приложение к информационной карте.

Рекомендуемая форма информации, предоставляемой участниками электронного аукциона в составе вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника аукциона_______________________________

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона______________________________________

(для иностранного лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) учредителей участника аукциона____________________

(для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) членов коллегиального исполнительного органа участника аукциона _____________________________________________________________________

(для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона ________________________________________________________

(для юридического лица)

Декларируем: в отношении ____________________________________________________________________

(наименование участника электронного аукциона)

-   не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе не приостановлена;

-  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющиеся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации в отношении указанных физических лиц не применялось;

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Примечание: Заполнению подлежат все строки заявки.

Данная форма является рекомендуемой. Предоставление указанной информации в иной форме не является  основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

- ГЛАВА IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

На основании ч. 9 ст. 22 Федерального Закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком работы проектно-сметным методом, в связи с тем, что указанные виды работ относятся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства на основании проектной документации либо к работам по сохранению объектов культурного наследия.

Начальная максимальная цена контракта на осуществление строительного контроля за строительством объекта 16- квартирный жилой дом, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А», определена согласно сводному сметному расчету и составляет 407665 (Четыреста  семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| Смета на сумму: |  |  | 19 556.178 | тыс. руб. |  | Смета на сумму: | 19 556.178 | тыс. руб. |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |
| «Утвержден» |  | «____»___________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  | 19 556.178 |  |  |  | тыс. руб. |
| В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____»___________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 квартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом2А. ЭТАП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 140/пр)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Основной объект строительства | 13 780.639 | 710.837 |  |  | 14 491.476 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 13 780.639 | 710.837 |  |  | 14 491.476 |
|  | Глава 6. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ,КАНАЛИЗАЦИЯ,СООРУЖ.ВОДО-,ТЕПЛО-,ГАЗО-СНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 | Наружные сети водоснабжени и канализации. Теплосеть. | 83.138 | 0.010 |  |  | 83.148 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6: | 83.138 | 0.010 |  |  | 83.148 |
|  | Глава 7. | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | 3 | Благоустройство, озеленение. | 513.308 |  |  |  | 513.308 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: | 513.308 |  |  |  | 513.308 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: | 14 377.085 | 710.847 |  |  | 15 087.932 |
|  | Глава 8. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ГСН 81-05-01-2001 | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ | 158.148 | 7.819 |  |  | 165.967 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | 158.148 | 7.819 |  |  | 165.967 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: | 14 535.233 | 718.666 |  |  | 15 253.899 |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) | 14 535.233 | 718.666 |  |  | 15 253.899 |
|  | Глава 9. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |
|  | ГСН 81-05-02-2007 | ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 378.061 | 18.692 |  |  | 396.753 |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ | 14 913.294 | 737.358 |  |  | 15 650.652 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | 378.061 | 18.692 |  |  | 396.753 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | 14 913.294 | 737.358 |  |  | 15 650.652 |
|  | Глава 10. | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. |  |  |  |  |  |
|  | ПОСТ_ПРФ от 21.06.2010 № 468 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) |  |  |  | 334.924 | 334.924 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: |  |  |  | 334.924 | 334.924 |
|  | Глава 12. | ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
|  | Договор | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 211.194 | 211.194 |
|  | РАСЧЕТ (МДС81-35.2004 п 4.91) | АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2) |  |  |  | 31.301 | 31.301 |
|  | Договор | ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (%=9.47) |  |  |  | 20.000 | 20.000 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: |  |  |  | 262.495 | 262.495 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 14 913.294 | 737.358 |  | 597.419 | 16 248.071 |
|  | МДС81-35.2004 п. 4.96 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2) | 298.266 | 14.747 |  | 11.948 | 324.961 |
|  |  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : | 15 211.560 | 752.105 |  | 609.367 | 16 573.032 |
|  | ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 Н.К.РФ | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18) | 2 738.081 | 135.379 |  | 109.686 | 2 983.146 |
|  |  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | 17 949.641 | 887.484 |  | 719.053 | 19 556.178 |

| Руководитель проектной организации | Новичков А.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |
| Главный инженер проекта | Новичкова Л.Г. |  |  |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |
| Начальник |  | отдела |  |
|  | (наименование) |  | (подпись, Ф.И.О.) |
| Заказчик |  |  |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О.) |  |  |

ГЛАВА V. техническое задание

Проведение строительного контроля

за строительством объекта 16- квартирный жилой дом, расположенный по адресу:

Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А

Общие сведения об объекте строительства:

Наименование объекта: «Строительство 16- квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А».

Срок строительства: до окончания производства строительно-монтажных работ не позднее 25 декабря 2016 года.

Стоимость строительства объекта: 18467770 (Восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рубля 00 копеек.

Вид работ, подлежащих выполнению на объекте:

| № п/п | № сметы | Наименование видов работ (локальной сметы) | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за выполнением земляных работ | 100% |
| 2 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за строительством фундамента |  |
| 3 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за строительством перекрытий | 100% |
| 4 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за строительством полов | 100% |
| 5 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за установкой дверей | 100% |
| 6 | Локальная смета 02-01-01 | Контроль за выполнением внутренней отделки | 100% |
| 7 | Локальная смета 02-01-02 | Контроль за строительством стен, перекрытий и лестниц | 100% |
| 8 | Локальная смета 02-01-02 | Контроль за строительством чердака и кровли | 100% |
| 9 | Локальная смета 02-01-02 | Контроль за установкой окон | 100% |
| 10 | Локальная смета 02-01-02 | Контроль за строительством вне квартирных помещений | 100% |
| 11 | Локальная смета 02-01-03 | Контроль за монтажом отопления | 100% |
| 12 | Локальная смета 02-01-04 | Контроль за монтажом водопровода и каализации | 100% |
| 13 | Локальная смета 02-01-05 | Контроль за монтажом электрооборудования | 100% |
| 14 | Локальная смета 02-01-06 | Контроль за монтажом внутреннего газоснабжения | 100% |
| 15 | Локальная смета 02-01-07 | Контроль за монтажом телеприемного оборудования | 100% |
| 16 | Локальная смета 06-01-01 | Контроль за монтажом наружных сетей водоснабжения и канализации | 100% |
| 17 | Локальная смета 06-01-02 | Контроль за строительством теплосетей | 100% |
| 18 | Локальная смета 07-01-01 | Контроль за строительством дороги, проезда, площадок | 100% |
| 19 | Локальная смета 07-01-02 | Контроль за озеленением | 100% |
| 20 | Локальная смета 07-01-03 | Контроль за установкой малых архитектурных форм | 100% |

Техническое задание

для  Исполнителя при осуществлении строительного контроля на объекте:

- Выполнять входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

- В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

- Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

- Осуществлять работы (услуги) по строительному контролю в соответствии с условиями проекта муниципального контракта.

- В установленном порядке назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте. Представить заказчику приказ о назначении ответственного лица.

- Ежедневно находиться на объекте для контроля за ходом выполнения работ Подрядчиком.

- Оказывать Заказчику необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

- В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом  Заказчика.

- При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов,
качество которых  не  соответствует требованиям  технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.

-  По требованию Заказчика представлять информацию  о  ходе  выполнения работ на объекте.

-  Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

- Участвовать в совещаниях на строительной площадке.

- Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверности документирования его результатов.

- Совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

- Проверяет совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

- По результату проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты выполненных работ формы КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ формы .

- В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

- При обнаружении работ не отраженных в проектной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

- Требовать от Подрядчика (осуществляющего строительство объекта) выполненную в полном объеме и надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с требованиями действующего законодательства для ввода объекта в эксплуатацию.

- Участвовать в приемочной комиссии по приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

- Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

- Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

- Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

- Осуществлять все иные действия, предусмотренные муниципальным контрактом, а также нормативными документами РФ.

Требования к качеству оказания услуг: Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2004 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 10-03-2003 Система нормативных документов в строительстве

ГЛАВА VI.  ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №____

р.п. Тургенево                                                                                                «____» __________ 2015 года.

Администрация Тургеневского городского поселения  Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик в лице Главы администрации Фирсова Е.Ф., действующего на основании Устава с одной стороны  и ____________________________________менуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________,действующее на основании __________________________ и  при наличии свидетельства № _______ от __________   о допуске к видам работ (для исполнения Контракта) в области капитального строительства, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией_____________________________________, с другой   стороны,   совместно  именуемые  в  дальнейшем «Стороны»,   на основании  результатов  размещения муниципального заказа № __________________(протокол № ______ от____________)  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Основные термины и  понятия, применяемые в контракте.

1.1. Объект – «Строительство 16- квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А».

1.2. Исполнитель – _______________, определенный  по результатам открытого аукциона в электронной форме № ____________________ осуществляющее приемку работ  и строительный  контроль за выполнением Подрядчиком работ на Объекте в соответствии с настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик – ___________________ (далее по тексту контракта – Подрядчик).

2. Предмет контракта

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязательства по осуществлению работ (услуг) по проведению строительного контроля за строительством объекта «16- квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А» и вводу его в эксплуатацию.

3. Права и обязанности сторон

3.1.Заказчик обязуется:

3.1.1.  Предоставить все необходимые данные, сведения, проектную документацию другие документы, касающиеся выполнения настоящего Муниципального контракта.

3.1.2. Проверять соблюдения установленных сроков и полноту выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

3.1.3. Предоставить Исполнителю право участвовать в переговорах с Проектной, Подрядной Субподрядной организациями, проводимых в рамках настоящего Муниципального контракта.

3.1.6. Оказывать Исполнителю необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

3.1.7. В случае необходимости получить заключение региональной службы государственного  строительного надзора  о соответствии Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3.1.8. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Контракта.

3.1.9. Заказчик вправе осуществлять все действия, предусмотренные настоящим контрактом, а также нормативными правовыми документами РФ.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Выполнить входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.2.2. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

3.1.3. Осуществлять освидетельствование  скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписывать акты на скрытые работы.

3.2.3. Проверять соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции.

3.2.4. Выполнять проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства.

3.2.5. Осуществлять работы (услуги) по строительному контролю в соответствии с условиями  муниципального контракта.

3.2.6. Назначить ответственных лиц  за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, оценки качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте.

3.2.7. Ежедневно находиться на объекте для контроля за ходом выполнения работ Подрядчиком.

3.2.8. Оказывать Заказчику необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

3.2.9. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом  Заказчика.

3.2.10. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов,
качество которых  не  соответствует требованиям  технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков, оставляя запись в журнале общих работ, и информировать об этом Заказчика.

3.2.11. По требованию Заказчика представлять информацию  о  ходе  выполнения работ на объекте.

3.2.12. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

3.2.13.   Участвовать в совещаниях на строительной площадке.

3.2.14. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверности документирования его результатов.

3.2.15. Совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

3.2.16. Проверяет совместно с Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

3.2.17. По результату проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком (осуществляющего строительство объекта) работ, проверяет объемы работ, расценки, суммы и подписывает акты выполненных работ формы КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ. Несет персональную ответственность за достоверность данных.

3.2.18. В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

3.2.19. При обнаружении работ не отраженных в проектной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

3.2.20. Требовать от Подрядчика выполненную в полном объеме и надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с требованиями действующего законодательства для ввода объекта в эксплуатацию.

3.2.21. Участвовать в приемочной комиссии по вводу  завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

3.2.22.  Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

3.2.23. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

3.2.24. Участвовать совместно с  Заказчиком (по согласованию) в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе строительства строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

3.2.25. Исполнитель вправе осуществлять все иные действия, предусмотренные настоящим контрактом, а также нормативными документами РФ.

4. Стоимость услуги и порядок её оплаты

4.1. Стоимость оказания Исполнителем услуг строительного контроля по настоящему контракту составляет  ______________ (_________________) рублей

4.2 Оплату выполненных и принятых объемов работ заказчик производёт на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и  в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований в 2016 году.

4.3. Промежуточные платежи Исполнителю в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Исполнителем и Заказчиком объемов выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в пределах цены настоящего контракта и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год.

4.4. Стоимость услуг по проведению строительного контроля, подлежащих промежуточной оплате, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте, согласно графику производства работ, который рассчитывается как отношение общей стоимости услуг по настоящему контракту, установленной по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме, к общей стоимости строительно-монтажных работ по строительству Объекта.

5. Срок оказания услуг

5.1. Работы (услуги) по проведению строительного контроля за строительством объекта «16- квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Энтузиастов, дом 2А» выполняются  со дня начала строительства, и  до окончания строительно-монтажных работ.

5.2. Строительный контроль за выполнением строительства объекта происходит строго в соответствии с проектно-сметной документацией и в  соответствии с технологической последовательностью производства строительных работ в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ по строительству объекта.

5.3. Срок действия контракта – до исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 2-х месяцев после завершения строительно-монтажных работ. Согласно статье 425 ГК - окончание срока действия контракта  влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

###### 6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.). Размер штрафа составляет 2,5 процента цены Контракта, т.е. в сумме ___ руб.___коп. (прописью).

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Муниципальному контракту, сторона, нарушившая Муниципальный контракт, возмещает другой стороне фактически понесенные убытки в сумме, непокрытой неустойкой, предусмотренной п.п. 13.1, 13.2.

6.4. Уплата неустойки за просрочку, или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Муниципальному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.5. В случаях несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств, по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25 ноября 2013 г.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.). Размер штрафа составляет 10 процентов цены Муниципального контракта, то есть в сумме ____ руб.___коп. (прописью).

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.   Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли сторон.

7.2.   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

7.3.  По прекращении указанных обстоятельств,  Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишится права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несовременным извещением.

7.4.   Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должная в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5.   В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6.   Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

###### 8. Рассмотрение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением контракта.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 дней с момента получения претензии.

8.4.  Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 7.3. контракта, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

###### 9. Условия и порядок расторжения контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Обеспечение контракта

10.1. В соответствии с ч. 1, ст. 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком установлено требование обеспечения контракта в размере  5% от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет – 20383 (Двадцать  триста триста восемьдесят три) рубля 25 копеек.

10.2. В соответствии с ч. 3. ст. 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта Поставщиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней с даты исполнения контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

11.2. Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего контракта составляются  в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.

11.3. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

| 11.4. Настоящий Муниципальный контракт заключен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями Сторон Муниципального контракта. Параллельно с заключением Муниципального контракта в форме электронного документа допускается составление Муниципального контракта в бумажном виде. В таком случае Муниципальный контракт заключается в 2 (двух) подлинных экземплярах- по одному для каждой из Сторон. В случае наличия противоречий между Муниципальным контрактом, заключенным в форме электронного документа и Муниципальным контрактом, составленным в бумажном виде, преобладающую силу имеет Муниципальный контракт, заключенный в форме электронного документа. 12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Муниципальный заказчик: Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Адрес: 431891, РМ, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Ленинская, д.8а Банковские реквизиты: р/с 40204810900000000090 в отделении НБ Республики Мордовия г. Саранск л/с 03093015300 БИК 048952001 ИНН 1301060439 КПП 130101001 ОКТМО 89603155 Подрядчик: Адрес: Банковские реквизиты: Муниципальный заказчик; Подрядчик. Администрация Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Глава администрации: ___________Фирсов Е.Ф.; _____________________. М.П.; М.П.. |  |
| --- | --- |

7. ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Безотзывная банковская гарантия

___________________________________________

(наименование заказчика в дательном падеже)

г. _________ ________ 2015 г.

1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ N _____), именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании доверенности от ______________ N _____, настоящим гарантирует, что выплатит _________________________ (наименование заказчика в дательном падеже, его место нахождения, ОГРН), далее именуемому "Бенефициар", денежную сумму в размере ____________________ (______________________________________________________) руб., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем "Принципал", не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по государственному контракту (далее - Контракт), который будет заключен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок от ______________ № _____ по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на поставку ____________ (номер извещения 0000000000000000000).

2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах ________________ (___________________________________) руб. ___ коп. Оплата происходит на основании письменного требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей гарантии суммы. К указанному требованию должны быть приложены следующие документы:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии.

К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается, в том числе:

- доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром;

- расчет суммы требования, подписанный уполномоченными лицами Бенефициара;

- заверенная Бенефициаром копия Контракта.

3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, а также гарантийные обязательства.

4. Гарант освобождает Бенефициара от необходимости взыскивать сумму___________ (______________________________) руб. ___ коп. с Принципала до предъявления требования Гаранту.

5. Гарант в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Принципалом обязуется в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства путем перечисления на счет, указанный Бенефициаром в своем письменном требовании, согласно условиям настоящей гарантии.

6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на указанный Бенефициаром счет.

7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

9. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии.

10. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе настоящая гарантия вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до _________________.

11. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.

Руководитель банка                                                                       ______________/____________/      Главный бухгалтер банка                                                             _____________/_____________/  М.П.